Projekt umowy

U M O W A   Nr ..................

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu  ............2006 r. pomiêdzy nastêpuj¹cymi Stronami:

Gmin¹ Piotrków Trybunalski

z siedzib¹ w  Piotrkowie Tryb. Pasa¿ Rudowskiego 10

reprezentowan¹ przez :

Prezydenta Miasta  - Waldemara Matusewicza

zwanym w dalszej czêœci umowy ZAMAWIAJ¥CYM, a

firm¹  ..................................................................................................

z siedzib¹ w  ......................................................................................

dzia³aj¹c¹ na podstawie  ...................................................................

reprezentowan¹ przez :

zwan¹ w dalszej treœci umowy WYKONAWC¥.

W rezultacie dokonania przez Zamawiaj¹cego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zosta³a zawarta umowa o nastêpuj¹cej treœci.

( 1

Zamawiaj¹cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ci¹gi pieszo- rowerowe w ul. Kostromskiej na odcinkach: Ul. Modrzewskiego - Klonowa( strona zachodnia), ul. Klonowa-Wojska Polskiego ( strona wschodnia), ul. Belzacka –  S³owackiego (strona zachodnia) w zakresie:

roboty przygotowawcze z wywozem gruzu samochodami,

wykonanie warstwy odcinaj¹cej z piasku gruboœci 10cm,

podbudowê z kruszyw ³amanych gruboœci 10 cm,

u³o¿enie kostki brukowej betonowej gruboœci 6cm,

ustawienie obrze¿y betonowych 30x8 ,

badania wskaŸnika zagêszczenia gruntu,

wykonanie oznakownia pionowego i poziomego,

wyciêcie drzew,

nasadzenie krzewów ¿ywop³otowych – 32szt,

inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna.

w ramach zadania „ Budowa œcie¿ek rowerowych „

zgodnie ze Specyfikacj¹ Istotnych Warunków Zamówienia , dokumentacj¹ techniczn¹ i przedmiarami robót .

2. Wykonawca jest zobowi¹zany do:

a) zapewnienia pe³nej obs³ugi geodezyjnej z inwentaryzacj¹ powykonawcz¹

w³¹cznie , na koszt w³asny

poniesienia kosztu badañ zagêszczenia gruntu,

powiadomienia odpowiednich s³u¿b o rozpoczêciu i zakoñczeniu robót,

§ 2

2. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala siê na:  (4   miesi¹ce od podpisania umowy okreœlonego  dat¹ ):.............................................

§ 3

Zamawiaj¹cy przeka¿e Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od podpisania umowy.

(  4

1. Zamawiaj¹cy powo³uje inspektora nadzoru w osobie :p. ...............................

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie  ................................

zam.  ........................................................, posiadaj¹cego uprawnienia

budowlane nr  ................................

( 5

1. W czasie wykonania robót Wykonawca bêdzie utrzymywa³ teren budowy w stanie 
    wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz bêdzie usuwa³ wszystkie urz¹dzenia 
    pomocnicze i zbêdne materia³y, odpady i œmieci.

2. Po zakoñczeniu budowy Wykonawca uporz¹dkuje teren budowy i przeka¿e go 
    Zamawiaj¹cemu w terminie  do dnia  zakoñczenia robót.

( 6

Wykonawca ponosi wszelk¹ odpowiedzialnoœæ za szkody  wyrz¹dzone osobom trzecim, w szczególnoœci za szkody powsta³e na skutek niew³aœciwego wykonania umowy.

( 7

1. Wykonawca zobowi¹zuje siê do wykonania przedmiotu umowy z materia³ów  
    w³asnych.

2. Materia³y, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadaæ wymogom    wyrobów 
    dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

( 8

1.  Strony ustalaj¹, ¿e obowi¹zuj¹c¹  form¹ wynagrodzenia jest  wynagrodzenie 
     kosztorysowe wynikaj¹ce z oferty Wykonawcy wybranej  w trybie przetargu  
     nieograniczonego.

2. Wynagrodzenie , o którym mowa w ust. 1 wyra¿a siê  kwot¹ ............... z³ 
     netto + VAT obowi¹zuj¹cy w trakcie realizacji umowy. Na dzieñ zawarcia umowy

stawka VAT 22  % i  wynagrodzenie wynosi brutto................................z³   (s³ownie.......................................................................................................................).

3. Wyp³ata wynagrodzenia nale¿nego Wykonawcy nast¹pi na podstawie faktur , po 
    protokólarnym odbiorze robót, zgodnie z za³¹czonym harmonogramem robót 
   stanowi¹cym integraln¹ czêœæ umowy.

4. Je¿eli w toku realizacji robót wyst¹pi koniecznoœæ wykonania robót dodatkowych , 
    nie przekraczaj¹cych ³¹cznie 20 %  wartoœci zamówienia podstawowego, to 
    wykonawca zobowi¹zany jest wykonaæ te  roboty na dodatkowe zamówienie 
    udzielone z wolnej rêki , przy jednoczesnym  zachowaniu tych samych norm , 
    standardów , parametrów i stawek czynników cenotwórczych nie wiêkszych ni¿ w 
    kosztorysie ofertowym.

UWAGA: Zamawiaj¹cy przewiduje udzielenie  zamówieñ uzupe³niaj¹cych, stanowi¹cych nie wiêcej ni¿ 20 % wartoœci zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67. 1 p. 6 ustawy – Prawo zamówieñ publicznych

( 9

1. Wykonawca  wnosi zabezpieczenie nale¿ytego wykonania umowy  w wysokoœci   
    5 %  wynagrodzenia ofertowego tj. .......z³  w formie .......................

2. Czêœæ zabezpieczenia, stanowi¹ca 30% ogólnej kwoty zabezpieczenia nale¿ytego 
    wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczeñ w ramach 
    gwarancji.

3. Pozosta³e 70 % zabezpieczenia nale¿ytego wykonania umowy, gwarantuj¹ce 
   zgodne z umow¹ wykonanie robót, zostanie zwrócona  w ci¹gu 30 dni po ich 
   ostatecznym odbiorze.

4.Czêœæ stanowi¹ca zabezpieczenie z tytu³u gwarancji zostanie zwrócona

w ci¹gu 15 dni po up³ywie okresu gwarancji.

5.W.w kwoty podlegaj¹ce zwrotowi mog¹ ulec zmniejszeniu w zwi¹zku z 
   potr¹ceniami z tytu³u z³ej jakoœci robót, niedotrzymania terminu wykonania umowy 
  lub nak³adami poniesionymi przez Zamawiaj¹cego na usuniêcie ewentualnych wad. 
  Zamawiaj¹cy  wykorzysta zdeponowane zabezpieczenie   z tytu³u nale¿ytego 
   wykonania umowy w przypadku, gdy Wykonawca po dwukrotnym wezwaniu 
  do usuniêcia usterek gwarancyjnych nie podejmie czynnoœci zmierzaj¹cych 
  do ich naprawienia.

6. W przypadku wyboru formy zabezpieczenia nale¿ytego wykonania umowy 
    innej ni¿ pieni¹dz ( gwarancje  ubezpieczeniowe, gwarancje bankowe...), 
    Wykonawca w dniu zawarcia umowy przed³o¿y Zamawiaj¹cemu 
    zabezpieczenie :

a) w wysokoœci 5 %tj. ......... z³ wynagrodzenia ofertowego brutto na okres 
        realizacji przedmiotu umowy.

b) w wysokoœci 30 % kwoty zabezpieczenia z przeznaczeniem  na pokrycie 
       roszczeñ  w okresie gwarancji.

( 10

1. Strony ustalaj¹, i¿ obowi¹zuj¹c¹ je form¹ odszkodowania stanowi¹ kary

umowne.

2. Kary umowne naliczane bêd¹ w nastêpuj¹cych wypadkach 
     i wysokoœciach:

a . Zamawiaj¹cy  naliczy Wykonawcy  kary umowne:

- za opóŸnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokoœci  0,5 %

wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 2  za ka¿dy dzieñ opóŸnienia .

- za opóŸnienie w usuniêciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w 
      okresie gwarancji – w  wysokoœci  0,5 % wynagrodzenia  brutto wymienionego 
      w § 8 ust. 2  za ka¿dy dzieñ opóŸnienia   liczonej od  dnia wyznaczonego na 
      usuniêcie wad.

- za odst¹pienie od umowy z przyczyn zale¿nych od Wykonawcy

w wysokoœci  10 %   wynagrodzenia  brutto wymienionego w § 8 ust. 2.

b. Wykonawca naliczy Zamawiaj¹cemu kary umowne:

- za opóŸnienie w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu okreœlonego 
w § 3  w wysokoœci 0,5 % wynagrodzenia  brutto wymienionego w § 8 ust. 2 za ka¿dy dzieñ zw³oki,

3. Zamawiaj¹cy zastrzega sobie prawo do odszkodowania  uzupe³niaj¹cego, 
   przenosz¹cego wysokoœæ   kar umownych do  wysokoœci rzeczywiœcie poniesionej 
   szkody.

( 11

W przypadku przerwania robót przez Zamawiaj¹cego, Zamawiaj¹cy  zobowi¹zuje 
   siê uregulowaæ poniesione przez Wykonawcê koszty wykonanych robót, po

uprzednim ich zinwentaryzowaniu.

§ 12

Sposób przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy : odbiór koñcowy i przekazanie do eksploatacji.

§ 13

W terminie 14 dni po up³ywie ustalonego  w umowie terminu gwarancji nast¹pi przegl¹d techniczny maj¹cy na celu ustalenie stanu robót i stanu usuniêcia wad okresu gwarancji

( 14

Wykonawca na wykonane roboty udziela gwarancji, której okres wynosi  3 lata, licz¹c od dnia odbioru robót.

( 15

Zamawiaj¹cy ma obowi¹zek uregulowania  faktury za  roboty w terminie  14 dni od jej otrzymania.

( 16

Zmiana postanowieñ zawartej umowy   nast¹piæ mo¿e za zgod¹ obu stron wyra¿on¹ na piœmie  pod rygorem niewa¿noœci z zastrze¿eniem art. 144 ustawy-  Prawo zamówieñ publicznych.

( 17

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsz¹ umow¹ stosuje siê przepisy

kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówieñ publicznych.

2. Spory miêdzy stronami mog¹ce wynikn¹æ w trakcie realizacji umowy

rozstrzygaæ bêdzie S¹d w³aœciwy w Piotrkowie Trybunalskim.

( 18

Umowê niniejsz¹ sporz¹dzono w  4   jednobrzmi¹cych egzemplarzach, z przeznaczeniem  3 egzemplarze  dla Zamawiaj¹cego 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJ¥CY :                                             WYKONAWCA :