Projekt umowy

UMOWA   NR

W dniu ………….…..  w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy Gminą Piotrków Trybunalski

z siedzibą przy Pasażu Rudowskiego 10 reprezentowaną przez :

Prezydenta Miasta – Krzysztofa Chojniaka

zwaną dalej „ ZAMAWIAJĄCYM” ,

a firmą ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

działającą na podstawie KRS……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

zwaną  dalej „WYKONAWCĄ”,

po przeprowadzeniu procedury zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zawarta została umowa  następującej treści :

(  1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim,  obejmującej opracowanie:

- Koncepcji drogowej  rozbudowy ulicy Zalesickiej, która powinna zawierać:

- plan orientacyjny w skali 1:20.000 i plan sytuacyjny w skali 1:1.000,

- opis rozwiązań koncepcyjnych m.in. zakładaną konstrukcję budowy jezdni, chodników dla pieszych, ścieżek rowerowych, rozbudowę oświetlenia ulicznego, odwodnienia układu drogowego i terenów przyległych,

- ustalenie niezbędnych linii regulacyjnych ulic (o szerokościach wymaganych obowiązującymi przepisami), które będą podstawą                  do wystąpienia o decyzję  o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

- wykaz działek niezbędnych do wykupu w celu regulacji ulic,

- uzgodnienie koncepcji projektowej drogi z Miejskim Zarządem Dróg                                 i Komunikacji oraz z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o.

- Wykonanie mapy w postaci  numerycznej do celów projektowych w skali 1:500

w postaci numerycznej (w systemie EW MAPA, w formacie DXF),  z dokonaniem kontroli usytuowania sieci podziemnych uzbrojenia terenu poprzez pomiar wszystkich elementów naziemnych sieci),

- Przygotowanie materiałów dla Inwestora do wystąpienia z wnioskiem                     o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- Ocenę stanu nawierzchni jezdni + badania geotechniczne,

- Projekt zagospodarowania terenu,

- Projekty budowlane i projekty wykonawcze rozbudowy ul. Zalesickiej (branża drogowa) wraz z odwodnieniem ulicy,

- Projekty budowlane i projekty wykonawcze kanalizacji deszczowej wraz                z przyłączami i wpustami w ulicy (przyłącza powinny obejmować odcinek od sieci kan. deszcz. do budynku),

- Projekty budowlany i projekt wykonawczy elementów związanych z układem drogowym – zjazdy do posesji, zjazdy publiczne, elementy małej architektury oraz zieleń,

- Projekt budowlany i projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami do granic posesji z wyłączeniem projektu sieci kanalizacji sanitarnej dla odcinka w ul. Zalesickiej od nr 24 do nr 52 (przewidzianego do objęcia projektem Modernizacji Oczyszczalni Ścieków); przyłącza powinny obejmować odcinek od sieci kan. sanit. do budynku,

- Projekty budowlane i projekty wykonawcze przebudowy i rozbudowy oświetlenia,

- Projekt budowlany i projekt wykonawczy usunięcia ewentualnych kolizji                  i przebudowy istniejących sieci,

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy i docelowy,

- Przedmiary robót  + wersja elektroniczna,

- Kosztorysy inwestorskie + wersja elektroniczna,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (branża drogowa,                         sanitarna, elektryczna) + wersja elektroniczna,

- Uzyskanie opinii i uzgodnień od gestorów sieci,

- Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,                  ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnionej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120 z 2003 r. poz. 1126),

w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja ulicy Zalesickiej”.

- Przy opracowaniu dokumentacji należy uwzględnić etapowanie:

- Etap 1 :   koncepcja drogowa wraz przygotowaniem materiałów do wniosku

o decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- Etap 2 :  projekty budowlane i projekty wykonawcze rozbudowy  ul. Zalesickiej

na   odcinku od ul. Przedborskiej do posesji przy ul. Zalesickiej 66

(objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego),

- Etap 3 :  projekty budowlane i projekty wykonawcze dla ul. Zalesickiej

na  odcinku od posesji przy ul. Zalesickiej 68 do granic miasta.

- Dokumentacja projektowa o której mowa w ust. 1  zostanie sporządzona w sposób

i w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę oraz będzie zgodna

z następującymi rozporządzeniami:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz.1133 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz.1133 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz. 1389 z późniejszymi zmianami).

- Wykonawca jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie ochrony znaków osnowy geodezyjnej. W przypadku jeżeli realizacja projektowanej inwestycji nie może się obyć bez zniszczenia znaków, w kosztorysie inwestorskim należy przewidzieć koszty ich odtworzenia. Ponadto w kosztorysie inwestorskim należy przewidzieć koszty przejęcia stanu znaków osnowy geodezyjnej przed                 i po wejściu na plac budowy.

- W kosztorysie inwestorskim i przedmiarze należy dla projektowanych przyłączy uwzględnić odcinek od sieci do granic posesji.

- Przebieg przyłączy do budynków powinien być uzgodniony z właścicielem posesji (należy załączyć oświadczenia).

- W ramach czynności o których mowa w ust. 1  Wykonawca uzyska:

- niezbędne warunki techniczne do projektowania, opinie, uzgodnienia

i pozwolenia wymagane przepisami szczególnymi,

- dane wyjściowe do projektowania nie określone w niniejszej umowie

§ 2

Poszczególne elementy dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1, należy wykonać w niżej podanej ilości egzemplarzy:

- Koncepcja drogowa                                         - 4 egz.

- Projekty budowlane i wykonawcze

(branża drogowa, sanitarna, elektryczna)       - 6 egz. + wersja elektroniczna

- Przedmiary robót                                             - 2 egz. + wersja elektroniczna

- Kosztorysy inwestorskie                                  - 2 egz. + wersja elektroniczna

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

(branża drogowa, sanitarna, elektryczna)     – 2 egz. + wersja elektroniczna

(  3

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminach:

- etap 1 -  uzgodniona koncepcja drogowa wraz z materiałami do wniosku                                           o decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego – 1 miesiąc od daty podpisania umowy,

- etap 2 – projekty budowlane i projekty wykonawcze rozbudowy                        ul. Zalesickiej na  odcinku od ul. Przedborskiej do posesji przy                             ul. Zalesickiej 66 (objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) –  5 miesięcy od daty podpisania umowy,

- etap 3 – projekty budowlane i projekty wykonawcze dla ul. Zalesickiej na odcinku od posesji przy ul. Zalesickiej 68 do granic miasta –                             6 miesięcy od daty podpisania umowy,

§ 4

Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony wyznaczają następujące osoby:

Zamawiający : ……………………………………………………..

Wykonawca :   …………………………………………………….

(  5

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w ( 1 strony ustalają wynagrodzenie w wysokości  brutto zł   ……………………………………..  w tym podatek VAT  ……….% (słownie złotych : …………………………...)

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty i opłaty  związane  z uzyskaniem opinii i uzgodnień technicznych .

- Wynagrodzenie  ustalone w  ust. 1 jest niezmienne do zakończenia realizacji wszystkich prac projektowych objętych niniejszą umową.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w trakcie jej realizacji            z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie odpowiadające stopniowi zaawansowania prac, stwierdzonemu protokółem sporządzonym przy udziale Zamawiającego.

- Strony zobowiązane są, każda w swoim zakresie do współdziałania przy    wykonywaniu niniejszej umowy.

- Zamawiający ureguluje należność określoną w §5 ust. 1 w wysokości 80% wynagrodzenia umownego po przekazaniu kompletnej dokumentacji projektowej. Pozostałe 20% będzie uregulowane po sprawdzeniu dokumentacji i akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji  dotyczących działalności Zamawiającego, o których dowiedział się w trakcie        realizacji niniejszej umowy,  jak również do pozostawienia w stanie nienaruszonym materiałów, z  którymi z racji wykonywania umowy mógł się zetknąć.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego. Na nadzór autorski zostanie zawarta odrębna umowa.

§  7

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć dodatkowo w terminach uzgodnionych                z Wykonawcą dane, jakich brak wyłoni się w trakcie wykonywania umowy, a których niezbędności nie można było uprzednio przewidzieć.

(  8

- Należności wykonawcy będą regulowane w formie polecenia przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w ciągu 14  dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Dopuszcza się możliwość częściowego regulowania należności za wykonane      elementy opracowania.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej bez zastrzeżeń.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, wystawienie faktury będzie mogło nastąpić po usunięciu braków.

(  9

- Przekazywana dokumentacja zawierać będzie wymagane potwierdzenie     sprawdzeń rozwiązań projektowych, wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot odbioru zostanie dostarczona w umówionym terminie do siedziby Zamawiającego.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu zamówienia wystąpi konieczność wykonania dodatkowych prac, nie przekraczających łącznie 20% wartości zamówienia podstawowego, to wykonawca zobowiązany jest wykonać te prace na dodatkowe zamówienie udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów, parametrów i stawek czynników cenotwórczych nie większych niż w kosztorysie ofertowym.

(  10

- Zamawiający  naliczy Wykonawcy  następujące kary   umowne :

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  wskutek okoliczności, za które

odpowiada  Wykonawca  - 10%  wynagrodzenia określonego  w ( 5 ust. 1,

- za zwłokę w realizacji umowy  - 0,25% wynagrodzenia  określonego w § 5 ust. 1

za każdy dzień zwłoki. Po przekroczeniu wysokości kar umownych odpowiadających 15% wartości brutto umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy.

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – 10 % wartości brutto umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad - 0,25% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 ,

za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na

usunięcie wad .

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego,      przenoszącego  wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej         szkody .

(  11

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli dokumentacja projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązanie niezgodne               z parametrami ustalonymi w normach i  przepisach techniczno – budowlanych

- Zamawiającemu, który otrzymał wadliwą dokumentację projektową przysługuje prawo żądania bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

( 12

Strony ustalają, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.

( 13

Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku rażącego

naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym , czego nie było można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

( 15

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawca zastrzega sobie w stosunku do dokumentacji projektowej stanowiącej   przedmiot umowy, wszelkie prawa wynikające z ustawy  o prawie    autorskim .

3. Spory między stronami mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd w Piotrkowie Trybunalskim.

( 16

Umowę sporządzono w 3  jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz.  dla Zamawiającego

1 egz. dla Wykonawcy .

ZAMAWIAJĄCY :                                                                    WYKONAWCA :