PROJEKT

UMOWA Nr ……………………

Zawarta  w  dniu …………….. 2007 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy

Gminą Piotrków Trybunalski z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim Pasaż K. Rudowskiego 10

reprezentowaną przez :  Wiceprezydenta Miasta ……………………………..………………

zwaną dalej „ ZAMAWIAJĄCYM",

a ………………………..……………………………….………………….

z siedzibą w …………………………………..………………………….., 
nr wpisu do …………….…………………
reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………….

zwanym dalej „WYKONAWCĄ",

W wyniku dokonania przez Zamawiającego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych                     (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 164 poz. 1163  z późn. zm.) na podstawie oferty Wykonawcy                                       z dnia …….. 2007 r. dokonano wyboru Wykonawcy i zawarto umowę następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy: Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje wykonanie zamówienia polegającego na:

dokonaniu inspekcji kamerą video sieci  kanalizacji deszczowej  i ogólnospławnej podlegających renowacji w ramach projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności pn.: „Modernizacja                  i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”.  W zakres zamówienia  będzie wchodzić:

- Czyszczenie ręczne i mechaniczne sieci i wszystkich obiektów inżynierskich na tej sieci zlokalizowanych lub z nią związanych, w celu osiągnięcia ich drożności.

- Wykonanie kamerą TV przeglądu sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej.

- Sporządzenie dokumentacji zawierającej wyniki przeglądu kamerą TV w formie:

      - pisemnego raportu zawierającego opis stanu technicznego poszczególnych odcinków kanałów 
z precyzyjnym umiejscowieniem wszelkich uwag i usterek. Opis winien zawierać:

- ocenę stanu technicznego rurociągu wraz ze wskazaniem metod ewentualnej naprawy,

- opis odcinka (pęknięcia wraz z pomiarem grubości, zarwania kanału, infiltracji wód gruntowych, wrastające korzenie z pomiarem ich wielkości, lokalizacja wystających wpięć z pomiarem, deformacja  z pomiarem jej wielkości) ze zdjęciami,

- grafikę spadku,

      - nagrania wykonanego przeglądu na płycie CD/DVD z opisem miejsca inspekcji, z zapisem spadków chwilowych, odległości oraz daty i godziny wykonaniawraz ze zdjęciami i oceną techniczną;

Inspekcja będąca przedmiotem umowy dotyczyć będzie odcinków sieci kanalizacyjnych wskazanych w  poniższym zestawieniu:

| Odcinki sieci kanalizacji deszczowej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie | Średnice | Długość |
|  |  | kanałów |  |
|  |  | mm | m |
|  | Wymiana kanału deszczowego w ul. Stronczyńskiego | 300 | 168 |
|  | Modernizacja kanału deszczowego w ul. Modrzewskiego oraz kanału deszczowego od ul. Zamenhofa do rzeki Strawki | 300 / 600 / 820 | 737,7 |
|  | Modernizacja kanałów w ul. Wojska Polskiego od nr 46 do ul. Mickiewicza, oraz ul. Dąbrowskiego od ul. Grota Roweckiego do rzeki Strawy przy ul. Inżynierskiej | 300 / 500 | 832 |
| Łącznie |  | 1 737,70 |  |

| Odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie | Średnice | Długość |
|  |  | kanałów |  |
|  |  | mm | m |
|  | Modernizacja kanałów celem zlikwidowania nieszczelności (Osiedle Wierzeje) | ø 200 -300 | 1560 |
|  | Modernizacja kanalizacji wzdłuż torów kolejki wąskotorowej PKP od ul. Krakowskie Przedmieście do kolektora Nr II | ø 300 | 501,9 |
|  | Doszczelnienie kolektora nr IV na odcinku od kolektora nr III do ulicy Wierzejskiej | ø 600-1000 | 1000 |
|  | Doszczelnienie kolektora nr III od ronda im. E. Gierka do ul. Wojska Polskiego /ul. Cmentarnej | ø 600-1000 | 740,65 |
|  | Doszczelnienie kanału w ul. Fabianiego | ø 200-250 | 456 |
|  | Modernizacja kanału betonowego w ul. Wojska Polskiego od ul. POW do ul. Wiejskiej | ø 250 | 998,2 |
|  | Doszczelnienie kanału betonowego w ul. Toruńskiej | ø 250 | 147 |
|  | Doszczelnienie kanału betonowego w ul. Stronczyńskiego | ø 250 | 116,5 |
|  | Doszczelnienie kanału betonowego w ul. Rwańskiej | ø 250 | 49,3 |
|  | Doszczelnienie kanału betonowego w Pl. Czarnieckiego | ø 250 | 84,3 |
|  | Doszczelnienie kanału betonowego w ul. Zamurowej | ø 250 | 83,6 |
|  | Doszczelnienie kanału betonowego w ul. Zamkowej | ø 250 | 431,6 |
|  | Doszczelnienie kanału betonowego w ul. Wojska Polskiego od ul. Wiejskiej do Pl. Litewskiego | ø 250 | 260 |
|  | Doszczelnienie kanału betonowego w ul. Leonarda | ø 250 | 207 |
|  | Doszczelnienie kanału betonowego pod Rondem im. E. Gierka | ø 250 | 130,4 |
|  | Doszczelnienie kanału betonowego w ul. Narutowicza - odcinek od torów PKP do ul. Próchnika | ø 250 | 437 |
|  | Doszczelnienie kanału betonowego w ul. Słowackiego od Pl. Kościuszki do torów PKP | ø 250 | 530 |
|  | Doszczelnienie kanału betonowego w ul. Wojska Polskiego - odcinek od hipermarketu „Kaufland” do ulicy Sądowej | ø 250 | 335,8 |
|  | Doszczelnienie kanału betonowego w ul. Łódzkiej od Ryneczku do ul. Północnej | ø 250 | 201,8 |
|  | Doszczelnienie kanału betonowego w ul. Zjazdowej | ø 250 | 93,8 |
|  | Doszczelnienie kanału betonowego w ul. Północnej | ø 250 | 189,7 |
|  | Doszczelnienie kanału betonowego w ul. Niecałej | ø 250 | 263,5 |
|  | Doszczelnienie kanału betonowego w ul. POW | ø 250 | 176,6 |
|  | Doszczelnienie kanału betonowego w ul. Dąbrowskiego | ø 250 | 293 |
|  | Doszczelnienie kanału betonowego w ul. Sienkiewicza od ul. Słowackiego do ul. Wojska Polskiego | ø 250 | 240 |
|  | Doszczelnienie kanału betonowego w ul. Przeskok | ø 250 | 147,6 |
|  | Doszczelnienie kanału betonowego w ul. Cmentarnej | ø 250 | 320 |
|  | Doszczelnienie kanału betonowego w ul. Grodzkiej | ø 250 | 59,6 |
|  | Doszczelnienie kanału w ulicy Okrzei | ø 250 | 560 |
|  | Doszczelnienie kanału w ulicy Belzackiej (od ul AK do ul Częstochowskiej) | ø 250 | 482 |
|  | Doszczelnienie kanału w ul Słowackiego (odcinek od ul Daniłowskiego do ul AK) | ø 250 | 379 |
|  | Doszczelnienie kanału w ul AK (odcinek od ul. Narutowicza do ul Polnej) | ø 250 | 739,8 |
|  | Doszczelnienie kanału w ul Wyzwolenia (odcinek od ul Wolborskiej do ul Leonarda) | ø 250 | 395,3 |
|  | Doszczelnienie kanału w ul. Słonecznej | ø 250 | 209,7 |
|  | Doszczelnienie kanału w ulicy Roosvelta od ul Próchnika do torów PKP | ø 250 | 372,7 |
| Łącznie |  | 13 193,35 |  |

§ 2

Rozpoczęcie wykonania umowy nastąpi niezwłocznie po jej  podpisaniu,  a ukończenie  wykonania umowy i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji zawierającej wyniki przeglądu kamerą TV nastąpi 	
w terminie: 1 miesiąca od daty podpisania umowy.

§ 3

- Wykonawca wykona przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy z należytą starannością, zgodnie z najlepszą swoją wiedzą, wykorzystując przy tym dostępny dorobek nauki i praktyki jak również własne doświadczenie oraz  w sposób zgodny z ustawowymi wymaganiami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał  się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu   umowy.

- Zamawiający dostarczy w terminach uzgodnionych z Wykonawcą również  takie  dane i materiały niezbędne do wykonania umowy, których brak wyłoni się w toku wykonywania przedmiotu umowy,                 a  o których dostarczenie Wykonawca wystąpi z odpowiednim wyprzedzeniem mając na uwadze możliwość realizacji zgłoszenia w stosunku do końcowego terminu realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących działalności Zamawiającego, o których dowiedział się w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak również                             do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich materiałów, z którymi z racji wykonywania umowy mógł się zetknąć.

- Po wykonaniu umowy Wykonawca niezwłocznie zwróci Zamawiającemu dostarczone mu przez Zamawiającego materiały, chyba że wykaże, że są mu one nadal niezbędne.

§ 4

- Strony zobowiązane są  do współdziałania przy wykonywaniu niniejszej umowy.

- Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony wyznaczają następujące osoby:

ze strony Zamawiającego: Pan Kamil Różycki Inspektor w Biurze Realizacji  Projektu  FS,

adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Szkolna 28, pok. 15,

tel. 044 732 76 96  fax. 044 732 18 43,

e-mail: k.rozycki@piotrkow.pl.

ze strony  Wykonawcy: …………………………………,

adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..,

tel. …………………………………………... ,   fax. ………………………………………..

e-mail: ……………………………………………………….…………………………….…..

§ 5

Wykonawca może powierzyć wykonanie oznaczonej w ofercie części przedmiotu zamówienia, podwykonawcy wskazanemu w ofercie,  za którego czynności ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego. Powierzenie to nie spowoduje zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.

§ 6

- Dokumentację (pisemną i elektroniczną) powstałą w ramach realizacji  niniejszej umowy Zamawiający otrzyma od Wykonawcy w   3 egzemplarzach.

- Miejscem odbioru dokumentacji  będzie siedziba Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć ją do siedziby Zamawiającego na własny koszt  po wcześniejszym  zawiadomieniu Zamawiającego                   o gotowości dokumentacji do odbioru.  Wraz z dokumentacją Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pisemne oświadczenie o jej kompletności oraz zgodności z niniejszą Umową, obowiązującymi przepisami  i normami.

- Dowodem potwierdzającym  wykonanie przedmiotu umowy będzie Protokół odbioru podpisany przez Strony niniejszej umowy. Protokół odbioru powinien zostać podpisany w ciągu 7 dni roboczych  od dnia doręczenia dokumentacji.

- Poszczególne elementy dokumentacji będącej wynikiem inspekcji będą pozbawione wad, wzajemnie skoordynowane merytorycznie i kompletne z punktu widzenia celu,  któremu mają służyć.

- W przypadku stwierdzenia niekompletności  lub błędów w przekazanej dokumentacji Zamawiający będzie miał prawo zwrócić ją w całości lub części Wykonawcy wraz z pisemnym podaniem przyczyn jej nieprzyjęcia  wskazując zakres  i termin uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji przez Wykonawcę.                    W takim wypadku Wykonawca dokona uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji na własny koszt.

§ 7

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie w wysokości brutto ………………………. zł , (słownie: ………………………………………………………….….),

w tym podatek VAT: ……………….. zł,   (słownie: …………………………………….……….).

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty i opłaty związane z jej wykonaniem.

§ 8

- Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi po jego  wykonaniu i podpisaniu przez Strony Protokołu odbioru,  o którym mowa w § 6.  Protokół odbioru stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

- Płatność wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy:  ……………………………..

§ 9

- W razie nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:

a) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – karę umowną w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego, określonego  w § 7 ust.1,

b) za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji – karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego, określonego  w § 7 ust.1 – za każdy dzień zwłoki, licząc od wskazanego przez Zamawiającego terminu ich usunięcia,

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn za które ponosi on odpowiedzialność – 10% wynagrodzenia umownego, określonego  w § 7 ust.1.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

§ 10

- Podpisanie Protokołu odbioru przez Strony umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady dokumentacji.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli dokumentacja będzie miała wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie.

- O wszelkich wadach dokumentacji dostrzeżonych przez Zamawiającego po podpisaniu Protokołu odbioru  będzie on zobowiązany zawiadomić Wykonawcę w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia wskazując termin ich usunięcia.

§ 11

- Nagranie z wykonanej inspekcji kamerą stanowi własność Zamawiającego, które może on wykorzystać 
w dowolny sposób.

- Zamawiający będzie miał prawo do nieodpłatnego używania dokumentacji                                                            i sporządzania jej kopii bez uprzedniego zezwolenia Wykonawcy, jeśli będzie to pozostawać                             w związku z celem, dla jakiego jest ona  przeznaczona.

§ 12

Strony ustalają, że Wykonawca nie dokona bez zgody Zamawiającego cesji wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.

§ 13

Zamawiający oświadcza, że upoważnia  Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu Zamawiającego, oraz że posiada numer identyfikacyjny NIP  771 – 00 – 20 – 211.

§ 14

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę jej postanowień.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym , czego nie było można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy .

§ 15

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach  nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego    i ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 16

Wszelkie spory  powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane  przez właściwy sąd w Piotrkowie Trybunalskim .

§ 17

Umowa niniejsza została spisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: dwa  egzemplarze dla Zamawiającego,  jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                    				 WYKONAWCA :