Istotne warunki umowy

U M O W A   Nr ..................

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu  ............2007 r. pomiędzy następującymi Stronami:

Gminą Miastem Piotrków Trybunalski

z siedzibą w  Piotrkowie Tryb. Pasaż Rudowskiego 10

reprezentowaną przez :

Wiceprezydenta Miasta  -  Adama Karzewnika

zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a

firmą  ..................................................................................................

z siedzibą w  ......................................................................................

działającą na podstawie  ...................................................................

reprezentowaną przez :

zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści.

( 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  roboty modernizacyjne w budynku Urzędu Miasta przy ul Szkolnej 28 „ w ramach zadania  „Usuwanie barier architektonicznych, modernizacja punktu informacyjnego w BOM oraz w innych pomieszczeniach UM przy ul. Szkolnej 28„

Zakres rzeczowy obejmuje :

- Roboty budowlane:

  - roboty rozbiórkowe – ściany i posadzki;

  - wywóz gruzu na odl. 14 km;

  - wykopy fundamentowe;

  - podkłady i ławy betonowe i żelbetowe;

  - ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej;

  - roboty murowe;

  - roboty izolacyjne – izolacja powłokowa bitumiczna;

  - wykonanie konstrukcji dachu nad wiatrołapem z blachownicy ze stali kwasoodpornej;

  - pokrycie dachu płytami z poliwęglanu;

  - montaż rynien i rur spustowych z PCV;

  - roboty tynkarskie wewnętrzne;

  - roboty dociepleniowe ścian fundamentowych ścian nadziemia;

  - ścianki działowe z kształtek szklanych;

  - obudowa elementów konstrukcyjnych płytami g-k;

  - szklenie ram szybami ze szkła bezpiecznego grubości 8 mm;

  - montaż okien i drzwi przymykowych z aluminium i PCV;

  - montaż obróbek blacharskich

  - licowanie ścian płytkami ceramicznymi;

  - roboty malarskie;

  - tapetowanie ścian;

  - montaż ścianek z płyt gipsowo- kartonowych;

  - wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i sufitach;

  - wykonanie podkładów oraz warstw wyrównawczych pod posadzki;

  - wykonanie posadzek z płytek ceramicznych i z wykładzin z tworzyw sztucznych;

  - roboty ziemne i betonowe związane z montażem podnośnika dla osób niepełnosprawnych;

  - montaż i rozruch podnośnika dla osób niepełnosprawnych ( wg wytycznych zapisanych w STWiOR;

  - demontaż starego i ułożenie chodnika z płyt betonowych na podsypce piaskowej;

- Roboty  instalacyjno- inżynieryjne

- roboty demontażowe istniejących urządzeń takich jak wentylatory, nagrzewnice, przewody wentylacyjne itp.;

- roboty budowlane- przygotowawcze związane z wykonaniem wentylacji mechanicznej, modernizacją instalacji c.o. oraz klimatyzacją nowoprojektowanych pomieszczeń;

- wentylacja pomieszczeń archiwum z montażem i uruchomieniem centrali nawiewnej;

- klimatyzacja punktu informacyjnego;

- instalacja grzewcza punktu informacyjnego

- Roboty elektryczne

- Instalacja oświetlenia górnego prowadzona pod tynkiem i w przestrzeni nad stropem podwieszonym;

- Instalacja gniazd jednofazowych wtynkowych;

- Instalacja gniazd zasilających stanowiska pracy (komputery) w kanałach podłogowych;

- Zasilanie klimatyzatorów, centrali wentylacyjnej, wentylatora;

- Tablice bezpiecznikowe;

- Wyprowadzenie zasilania tablic bezpiecznikowych z istniejących tablic;

- Niezbędne połączenia wyrównawcze;

- Demontaż starej instalacji elektrycznej w niezbędnym zakresie.

zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia , dokumentacją techniczną i przedmiarami robót .

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na:

- rozpoczęcie……………………….

- zakończenia : 5 miesięcy od podpisania umowy

termin określony datą ( ………………..)

§ 3

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od podpisania umowy.

(  4

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie :

-  p.  Tadeusz Tazbir – branża budowlana

-  p.  Urszula Szymańska  – branża sanitarna

-  p.   Andrzej Szczygielski – branża elektryczna

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie  ................................

zam.  ........................................................, posiadającego uprawnienia

budowlane nr  ................................

( 5

1. Wykonawca zabezpieczy w sposób należyty teren budowy.

2. W czasie wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w   
    stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszystkie   
    urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci.

3. Po zakończeniu budowy Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże go 
    Zamawiającemu w terminie  do dnia  zakończenia robót.

( 6

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody  wyrządzone osobom trzecim, w szczególności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego wykonania umowy.

( 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów  
    własnych.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom    wyrobów 
    dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

( 8

1.  Strony ustalają, że obowiązującą  formą wynagrodzenia jest  wynagrodzenie 
     kosztorysowe.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia książki obmiaru.

2. Wynagrodzenie  szacunkowe, przyjęte na podstawie oferty przedłożonej  w 
     przetargu nieograniczonym  wyraża się  kwotą ............... zł netto + VAT 
     obowiązujący w trakcie realizacji umowy. Na dzień zawarcia umowy

stawka VAT 22 % i  wynagrodzenie wynosi brutto................................zł       

     (słownie:...............................................................................................................)

3. Rozliczenie poszczególnych robót nastąpi w oparciu o ich ceny jednostkowe 
    wynikające z kosztorysu ofertowego i faktycznie wykonane ilości robót na 
     podstawie potwierdzonego przez inspektora nadzoru kosztorysu  
     powykonawczego .

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty wymienionej w ust. 2  powiększonej o kwotę max do  10 % wartości robót brutto oraz kwoty  , jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia …. zł  .

4. Wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi na podstawie faktur , po 
    protokólarnym odbiorze robót, zgodnie z załączonym harmonogramem robót 
   stanowiącym integralną część umowy.

( 9

1. Wykonawca  wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości   
    5 %  wynagrodzenia ofertowego tj. .......zł  w formie .......................

2. Część zabezpieczenia, stanowiąca 30% ogólnej kwoty zabezpieczenia należytego 
    wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczeń w ramach 
    gwarancji.

3. Pozostałe 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarantujące 
   zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwrócone  w ciągu 30 dni po ich 
   ostatecznym odbiorze.

4.Część stanowiąca zabezpieczenie z tytułu gwarancji zostanie zwrócona

w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji.

5.W.w kwoty podlegające zwrotowi mogą ulec zmniejszeniu w związku z 
   potrąceniami z tytułu złej jakości robót, niedotrzymania terminu wykonania umowy 
  lub nakładami poniesionymi przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad. 
  Zamawiający  wykorzysta zdeponowane zabezpieczenie   z tytułu należytego 
   wykonania umowy w przypadku, gdy Wykonawca po dwukrotnym wezwaniu 
  do usunięcia usterek gwarancyjnych nie podejmie czynności zmierzających 
  do ich naprawienia.

6. W przypadku wyboru formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
    innej niż pieniądz ( gwarancje  ubezpieczeniowe, gwarancje bankowe...), 
    Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu 
    zabezpieczenie w wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego brutto tj.:……

z  czego :

a). 70 % kwoty zabezpieczenia tj. ….......... zł z przeznaczeniem na zgodne z   
        umową wykonanie robót ,

b)  30 % kwoty zabezpieczenia z przeznaczeniem  na pokrycie roszczeń  w 
         okresie gwarancji.

( 10

1. Strony ustalają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary

umowne.

2. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach   i wysokościach:

a . Zamawiający  naliczy Wykonawcy  kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości  0,5 %

wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 2  za każdy dzień opóźnienia .

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w 
      okresie gwarancji – w  wysokości  0,5 % wynagrodzenia brutto  wymienionego 
      w § 8 ust. 2  za każdy dzień opóźnienia   liczonej od  dnia wyznaczonego na 
      usunięcie wad.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy

w wysokości  10 %   wynagrodzenia brutto  wymienionego w § 8 ust. 2.

b. Wykonawca naliczy Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu określonego 
w § 3  w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania  uzupełniającego, 
   przenoszącego wysokość   kar umownych do  wysokości rzeczywiście poniesionej 
   szkody.

( 11

Wykonawca zobowiązany jest do  zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących działalności Zamawiającego, o których dowiedział się w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak również do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich materiałów, z którymi z racji wykonywania umowy mógł się zetknąć..

§12

W przypadku odstąpienia  przez Zamawiającego od umowy , Zamawiający  zobowiązuje  się uregulować poniesione przez Wykonawcę koszty wykonanych robót, po uprzednim ich zinwentaryzowaniu.

§ 13

Sposób przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy : odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji.

§ 14

W terminie 14 dni po upływie ustalonego  w umowie terminu gwarancji nastąpi przegląd techniczny mający na celu ustalenie stanu robót i stanu usunięcia wad okresu gwarancji

( 15

Wykonawca na wykonane roboty udziela gwarancji, której okres wynosi  3 lata, licząc od dnia odbioru robót.

( 16

Zamawiający ma obowiązek uregulowania  faktur częściowych  za  roboty w terminie  14 dni od jej otrzymania, wraz z dokumentami rozliczeniowymi potwierdzonymi przez inspektora nadzoru , zaś gdy chodzi o fakturę końcową  w terminie 30 dni od daty   jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi potwierdzonymi przez  inspektora  nadzoru.

Płatnikiem faktur będzie Urząd Miasta  w Piotrkowie Trybunalskim Pasaż Rudowskiego 10 .

( 17

Zmiana postanowień zawartej umowy   nastąpić może za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie  pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy-  Prawo zamówień publicznych.

( 18

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy

kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.

2. Spory między stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy

rozstrzygać będzie Sąd właściwy w Piotrkowie Trybunalskim.

( 19

Umowę niniejszą sporządzono w  4   jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem  3 egzemplarze  dla Zamawiającego 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :                                             WYKONAWCA :