Istotne postanowienia umowy

U M O W A   Nr ....................................... o wykonanie robót budowlanych

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu  ............2009 r. pomiędzy następującymi Stronami:

Miastem Piotrków Trybunalski

97-300  Piotrków  Trybunalski,  Pasaż Karola  Rudowskiego 10 reprezentowanym  przez :

Wiceprezydenta Miasta  -  Andrzeja Kacperka

zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a

firmą  ..................................................................................................

z siedzibą w  ......................................................................................

działającą na podstawie  ...................................................................

reprezentowaną przez :

zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści.

( 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta przy ulicy Szkolnej 28 w Piotrkowie Trybunalskim   w ramach Projektu „ Termomodernizacja budynków”

Zakres rzeczowy zadania  obejmuje m.in. :

- Branża ogólnobudowlana

- Roboty rozbiórkowe i demontażowe;

- Wywóz materiałów z rozbiórki na teren Wykonawcy;

- Montaż okien rozwieralnych i  uchylno- rozwieralnych z PCV – szt. 100 w tym 9 szt. okien O2 z szybą antywłamaniową P4;

- Ścianki z pustaków szklanych – 13 m2;

- Wykonanie wieńców żelbetowych;

- Roboty murarskie – zamurowania cegłami otworów w ścianach;

- Roboty tynkarskie – tynki zewnętrzne i wewnętrzne zwykłe kategorii III;

- Roboty malarskie – malowanie tynków wewnętrznych farbą lateksową oraz podokienników  i krat okiennych - farbą olejną ;

- Roboty dekarskie – montaż nowych parapetów oraz uzupełnienia obróbek blacharskich         z blachy ocynkowanej;

- Roboty izolacyjne – izolacje poziome ( silikon lub kit trwale plastyczny);

- Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi EPS 70-040 grubości 12 cm – ca. 834 m2 oraz grubości 14 cm – ca. 22,7 m2;

- Wykonanie wyprawy elewacyjnej – tynk akrylowy barwiony w masie,  tynk mozaikowy;

- Docieplenie ościeży płytami styropianowymi j.w. grubości 2 cm – pow. ca.160 m2;

- Docieplenie stropodachu granulatem metoda wdmuchiwania grub.16 cm – pow. 578m2;

- Montaż rury wentylacyjnej z blachy ocynkowanej – 30 mb.;

- Osadzenie kratek wentylacyjnych szt. 48;

- Wykonanie izolacji szczelin dylatacyjnych kitem trwale plastycznym oraz paskami z blachy walcowanej;

- Demontaż i ponowny montaż elementów zamontowanych na elewacji;

- Montaż rusztowań rurowych o wysokości do 15 m z osłonami z siatek oraz daszkami ochronnymi nad przejściami dla pieszych oraz instalacja odgromową na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych.

- Branża instalacyjna

- Zdemontowanie istniejącej technologii węzła cieplnego wraz z instalacją zabezpieczającą, naczynie zbiorcze, rurociągi, zbędne odpowietrzenia,

- Zdemontować zbędne i kolidujące rurociągi instalacji c.o., z.w., c.w.u., cyrkulacji                         w pomieszczeniu węzła,

- Wykonanie i uruchomienie nowego węzła cieplnego według projektu technicznego wraz       z automatyką,

- Wykonanie instalacji elektrycznej w obrębie węzła według uzupełnionej dokumentacji elektrycznej,

- Wykonać nowe podłączenie węzła z istniejącą instalacją z.w., c.w.u., zasilanie nagrzewnicy wentylacyjnej i odpowiednie połączenia z nową instalacją c.o. budynku,

- Wykonanie instalacji odwodnienia węzła,

- Wykonać ogrodzenie węzła wraz z drzwiami do poszczególnych części pomieszczeń,

- Naprawić i wyrównać posadzkę w pomieszczeniu węzła z zachowaniem spadków odpływu wody do wpustów. Wyłożyć posadzkę węzła płytkami gresowymi,

- Wykonać roboty naprawcze tynków i sufitów.

- Demontaż istniejącej instalacji i grzejników c.o. oprócz instalacji i grzejników                           w pomieszczeniach BOM,

- Wykonanie i uruchomienie nowej instalacji c.o. zgodnie z projektem technicznym.

w tym;    grzejników - szt. 119,

zaworów    -  szt. 119.

zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia , dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną  wykonania i odbioru robót .

2.Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do inwentaryzacji stanu technicznego budynków znajdujących się w strefie oddziaływania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody powstałe w przyległych budynkach, a związane z prowadzonymi robotami.

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na:

- rozpoczęcie……………………….

- zakończenia  -  do dnia 30.09.2009r.

§ 3

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od podpisania umowy.

(  4

1.Zamawiający powołuje inspektora nadzoru :

-  Pan  Tadeusz  Tazbirowi – branża budowlana,

-  Pan Marcin  Anglart – branża sanitarna,

-  Pan Andrzej  Szczygielski – branża elektryczna

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie  ................................

zam.  ........................................................, posiadającego uprawnienia

budowlane nr  ................................

( 5

1. Wykonawca zabezpieczy w sposób należyty teren budowy.

2. W czasie wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w   stanie

wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszystkie urządzenia

pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci.

3.Prace szczególnie uciążliwe, Wykonawca będzie prowadził w dni robocze od    godziny 14:00  do  godziny 22:00  oraz w dni ustawowo wolne od pracy.

4. Po zakończeniu budowy Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże go 
    Zamawiającemu w terminie  do dnia  zakończenia robót.

( 6

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody  wyrządzone osobom trzecim, w szczególności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego wykonania umowy.

( 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów   własnych.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom    wyrobów 
    dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

( 8

1.  Strony ustalają, że obowiązującą  formą wynagrodzenia jest  wynagrodzenie  ryczałtowe .

2. Wynagrodzenie  ryczałtowe ustalone   na podstawie kosztorysu  ofertofego  przedłożonego   w przetargu nieograniczonym ,stanowiącego załącznik do umowy , wyraża się  kwotą ............... zł netto + VAT  obowiązujący w trakcie realizacji umowy. Na dzień zawarcia umowy  stawka VAT 22 % i  wynagrodzenie wynosi brutto................................zł       (słownie:......................................................................................................................).

3.  Wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi na podstawie faktur , po 
    protokólarnym odbiorze robót, zgodnie z załączonym harmonogramem robót

stanowiącym integralną część umowy.

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

( 9

1. Wykonawca  wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości   
    5 %  wynagrodzenia ofertowego tj. .......zł  w formie .......................

2. Część zabezpieczenia, stanowiąca 30% ogólnej kwoty zabezpieczenia należytego 
    wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczeń w ramach 
    gwarancji.

3. Pozostałe 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarantujące 
   zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwrócone  w ciągu 30 dni po ich 
   ostatecznym odbiorze.

4.Część stanowiąca zabezpieczenie z tytułu gwarancji zostanie zwrócona w ciągu 15

dni po upływie okresu gwarancji.

5.W.w kwoty podlegające zwrotowi mogą ulec zmniejszeniu w związku z 
   potrąceniami z tytułu złej jakości robót, niedotrzymania terminu wykonania umowy 
  lub nakładami poniesionymi przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad. 
  Zamawiający  wykorzysta zdeponowane zabezpieczenie   z tytułu należytego 
   wykonania umowy w przypadku, gdy Wykonawca po dwukrotnym wezwaniu 
  do usunięcia usterek gwarancyjnych nie podejmie czynności zmierzających 
  do ich naprawienia.

6. W przypadku wyboru formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
    innej niż pieniądz ( gwarancje  ubezpieczeniowe, gwarancje bankowe...), 
    Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu 
    zabezpieczenie w wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego brutto tj.:……

z  czego :

a)  30 % kwoty zabezpieczenia  przeznaczona będzie   na pokrycie roszczeń  w 
         okresie gwarancji.

( 10

1. Strony ustalają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary

umowne.

2. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach   i wysokościach:

a . Zamawiający  naliczy Wykonawcy  kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości  0,5 %wynagrodzenia

brutto wymienionego w § 8 ust. 2  za każdy dzień opóźnienia .

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w  okresie gwarancji

– w  wysokości  0,5 % wynagrodzenia brutto  wymienionego w § 8 ust. 2  za każdy dzień

opóźnienia   liczonej od  dnia wyznaczonego na  usunięcie wad.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości  10 %

wynagrodzenia brutto  wymienionego w § 8 ust. 2.

- za niedotrzymanie terminów realizacji poszczególnych etapów robót zawartych w harmonogramie rzeczowo – finansowym – 1 000 zł brutto za każdy dzień opóźnienia.

b. Wykonawca naliczy Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu określonego  w § 3  w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania  uzupełniającego, przenoszącego   
   wysokość   kar umownych do  wysokości rzeczywiście poniesionej   szkody.

( 11

Wykonawca zobowiązany jest do  zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących działalności Zamawiającego, o których dowiedział się w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak również do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich materiałów, z którymi z racji wykonywania umowy mógł się zetknąć..

§12

W przypadku przerwania robót przez Zamawiającego, Zamawiający  zobowiązuje 
 się uregulować poniesione przez Wykonawcę koszty wykonanych robót, po uprzednim ich zinwentaryzowaniu.

§ 13

Sposób przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy : odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji.

§ 14

W terminie 14 dni po upływie ustalonego  w umowie terminu gwarancji nastąpi przegląd techniczny mający na celu ustalenie stanu robót i stanu usunięcia wad okresu gwarancji

( 15

Wykonawca na wykonane roboty udziela gwarancji, której okres wynosi  5 lat, licząc od dnia odbioru robót.

( 16

Zamawiający ma obowiązek uregulowania  faktury  za  roboty w terminie  14 dni od jej otrzymania, wraz z dokumentami rozliczeniowymi potwierdzonymi przez inspektora nadzoru.

Płatnikiem faktur będzie  Miasto   Piotrków Trybunalski  Pasaż Karola Rudowskiego 10 , 97-300 Piotrków Trybunalski  NIP – 771-27-98-771.

( 17

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy     kodeksu

cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.

2. Spory między stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy  rozstrzygać 
   będzie Sąd właściwy w Piotrkowie Trybunalskim.

( 18

Umowę niniejszą sporządzono w  2   jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem  po 1  egzemplarzu  dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                                                    WYKONAWCA :

# Footnotes

Materiały z demontażu pozostają własnością Inwestora. Wykonawcy zostanie wskazane miejsce składowania.

Materiały z demontażu pozostają własnością Inwestora. Wykonawcy zostanie wskazane miejsce składowania.

Materiały z demontażu pozostają własnością Inwestora. Wykonawcy zostanie wskazane miejsce składowania.