Istotne postanowienia umowy

U M O W A   Nr ....................................... o wykonanie robót budowlanych

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu  .................... r. pomiędzy następującymi Stronami:

Miastem Piotrków Trybunalski

97-300  Piotrków  Trybunalski,  Pasaż Karola  Rudowskiego 10 reprezentowanym  przez :

Wiceprezydenta Miasta  -  Adama Karzewnika

zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a

firmą  ..................................................................................................

z siedzibą w  ......................................................................................

działającą na podstawie  ...................................................................

reprezentowaną przez :

zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści.

( 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  wodociąg w ul. Orlej  w ramach zad. pn.: „ Podłączenie Miejskiej Ciepłowni C-1 do miejskiej sieci wodociągowej ”

Szczegółowy wykaz robót wchodzących w zakres ww. umowy przedstawiono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , dokumentacji technicznej  i specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót, stanowiących integralną część umowy.

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na :

- rozpoczęcie……………………….

- zakończenia  - nie później niż do dnia  10.12.2010r.

§ 3

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od podpisania umowy.

(  4

1 .Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru :

-   Marcin Anglart– branża sanitarna

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie  ................................

zam.  ........................................................, posiadającego uprawnienia

budowlane nr  ................................

( 5

1. Wykonawca zabezpieczy w sposób należyty teren budowy.

2. W czasie wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w   stanie

wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszystkie urządzenia

pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci.

3. Po zakończeniu budowy Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże go 
    Zamawiającemu w terminie  do dnia  zakończenia robót.

( 6

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody  wyrządzone osobom trzecim, w szczególności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego wykonania umowy.

( 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów   własnych.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom    wyrobów 
    dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

( 8

1.Strony ustalają, że obowiązującą  formą wynagrodzenia jest  wynagrodzenie kosztorysowe.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia książki obmiaru.

2. Wynagrodzenie  szacunkowe, przyjęte na podstawie oferty przedłożonej  w  przetargu        nieograniczonym  wyraża się  kwotą ............... zł netto + VAT obowiązujący w trakcie realizacji umowy. Na dzień zawarcia umowy  stawka VAT 22 % i  wynagrodzenie wynosi brutto................................zł (słownie:...............................................................................................................)

Wynagrodzenie Wykonawcy brutto  może zostać zmienione w przypadku zmiany stawki VAT przez władzę ustawodawczą.

3.  Rozliczenie poszczególnych robót nastąpi w oparciu o ich ceny jednostkowe wynikające

z kosztorysu   ofertowego i faktycznie wykonane ilości robót na podstawie sprawdzonych

i potwierdzonych przez inspektora nadzoru książek obmiaru.

4. Wynagrodzenie ostateczne Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego i obmiarów robót potwierdzonych przez wyznaczonego w § 4 ust. 1 inspektora nadzoru, z tym zastrzeżeniem, iż nie może ono być wyższe od kwoty  zabezpieczonej w budżecie miasta na realizację zamówienia .

Każdorazowa zmiana wielkości obmiaru w stosunku do ilości przedmiaru podanej  w kosztorysie ofertowym wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym . Niezgodność pozycji kosztorysu powykonawczego w zakresie cenowym          z odpowiednimi pozycjami kosztorysu ofertowego stanowić będzie podstawę do zwrotu przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego Wykonawcy do poprawienia.

Obmiar  powykonawczy powinien być uwzględniony na każdym etapie odbioru częściowego i faktury częściowej.

5. Dopuszcza sie dokonanie  nieistotnych zmian projektu budowlanego, o ile nie powodują one istotnego zwiększenia wynagrodzenie Wykonawcy ( max do 10% ) oraz nie wykraczają poza zakres zamówienia podstawowego przewidzianego w projekcie budowlanym.

6. Wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury (po protokólarnym odbiorze robót).

( 9

1.  Wykonawca  wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości   
    5 %  wynagrodzenia ofertowego tj. .......zł  w formie .......................

2.  Część zabezpieczenia, stanowiąca 30% ogólnej kwoty zabezpieczenia należytego 
    wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczeń z tytułu   rękojmi za wady  .

3. Pozostałe 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarantujące 
   zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwrócone  w ciągu 30 dni po ich 
   ostatecznym odbiorze ( lub wygaśnie po   upływie  ważności gwarancji ubezpieczeniowej

lub bankowej  ).

4. Część stanowiąca zabezpieczenie z tytułu rękojmi zostanie zwrócona w ciągu 15  dni po

upływie okresu rękojmi za wady  ( lub wygaśnie po upływie  ważności gwarancji

ubezpieczeniowej  lub bankowej ).

5.  W.w kwoty podlegające zwrotowi mogą ulec zmniejszeniu w związku z   potrąceniami z tytułu złej jakości robót, niedotrzymania terminu wykonania umowy  lub nakładami poniesionymi przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad.   Zamawiający  wykorzysta zdeponowane zabezpieczenie   z tytułu należytego   wykonania umowy w przypadku, gdy Wykonawca po dwukrotnym wezwaniu   do usunięcia usterek gwarancyjnych nie podejmie czynności zmierzających   do ich naprawienia.

6. W przypadku wyboru formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy  innej niż pieniądz ( gwarancje  ubezpieczeniowe, gwarancje bankowe...),  Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu  zabezpieczenie w  wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego brutto tj.:……

z czego :

a)  30 % kwoty zabezpieczenia , które  przeznaczona będzie   na pokrycie roszczeń  w 
         okresie rękojmi za wady.

( 10

1. Strony ustalają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary   umowne.

2. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach   i wysokościach:

a . Zamawiający  naliczy Wykonawcy  kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości  0,5 % wynagrodzenia

brutto wymienionego w § 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki .

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w  okresie   gwarancji – w  wysokości  1 % wartości brutto robót wykonanych z   wadami ,   za każdy dzień zwłoki   liczonej od  dnia wyznaczonego na  usunięcie wad.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości  10 %

wynagrodzenia brutto  wymienionego w § 8 ust. 2.

b. Wykonawca naliczy Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu określonego      w § 3  w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

3. Kary umowne , dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę                                         w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane  z faktury Wykonawcy.

4. Kary umowne będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania  uzupełniającego, przenoszącego   
   wysokość   kar umownych do  wysokości rzeczywiście poniesionej   szkody.

( 11

Wykonawca zobowiązany jest do  zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących działalności Zamawiającego, o których dowiedział się w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak również do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich materiałów, z którymi z racji wykonywania umowy mógł się zetknąć.

§ 12

W przypadku przerwania robót przez Zamawiającego, Zamawiający  zobowiązuje 
 się uregulować poniesione przez Wykonawcę koszty wykonanych robót, po uprzednim ich zinwentaryzowaniu.

§ 13

Sposób przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy : odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji.

§ 14

W terminie 14 dni po upływie ustalonego  w umowie terminu gwarancji nastąpi przegląd techniczny mający na celu ustalenie stanu robót i stanu usunięcia wad okresu gwarancji.

( 15

Wykonawca na wykonane roboty udziela gwarancji, której okres wynosi  5 lat, licząc od dnia odbioru robót.

( 16

Zamawiający ma obowiązek uregulowania  faktury  za  roboty w terminie  14 dni od jej otrzymania, wraz z dokumentami rozliczeniowymi potwierdzonymi przez inspektora nadzoru.

Płatnikiem faktur będzie  Miasto   Piotrków Trybunalski  Pasaż Karola Rudowskiego 10 ,        97-300 Piotrków Trybunalski  NIP – 771-27-98-771.

§ 17

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych

okolicznościach  .

2.W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 18

- Postanowienia niniejszej umowy będą mogły zostać zmienione w stosunku do jej treści, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

- wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy        i mająca wpływ na  zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia.

- wystąpi przedłużenie, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające            w okresie ich występowania, realizację przedmiotu zamówienia i mające wpływ na termin wykonania.

- zostały ujawnione wady opracowania projektowego, o których zamawiający nie posiadał wiedzy, a które mają wpływ na termin lub koszt realizacji przedmiot zamówienia.

- jeżeli wprowadzone zmiany będą korzystne dla  Zamawiającego.

- zmiany te będą dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim ukończenie zamówienia jest, lub przewiduje się, że będzie, opóźnione na skutek tych działań,          a w odniesieniu do ppkt a,  e i f również z uwzględnieniem skutków

finansowych.

- Inne wyżej nie wymienione za wystąpienie, których nie będzie ponosić winy żadna ze stron umowy.

§ 19

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy     kodeksu      cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.

2. Spory między stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy  rozstrzygać 
   będzie właściwy Sąd w Piotrkowie Trybunalskim.

( 20

Umowę niniejszą sporządzono w  2   jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem      po 1  egzemplarzu  dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                                                    WYKONAWCA :