# Odpowiedź na zapytanie Radnego

Zapytanie Radnego Jana Dziemdziory z dnia 16.11.2020 r.

Tytuł zapytania:

W nawiązaniu do mojego zapytania z dnia 13.11.2020 r. w sprawie uszkodzonych schodów prowadzących do ul. Łazienna - Mokra zgłoszono mi kolejny problem z tego rejonu a mianowicie od strony południowej skweru przy tejże ulicy jest fragment muru obronnego, którego stan techniczny zdaniem mieszkańców tworzy zagrożenie dla ludzi-*patrz zdjęcia.*

Jakie działania zostaną podjęte dla usunięcia opisanej dysfunkcji?

Treść odpowiedzi:

Z uwagi na zły stan techniczny murów obronnych przy Placu Niepodległości w

Piotrkowie Trybunalskim podjęto następujące działania:

1. 07.2019 r. – Pozyskano: „Opinię konserwatorską i archiektoniczno-konstruktorską z założeniami projektowymi dotyczącą fragmentu muru obronnego znajdującego się przy kościele oo. Jezuitów wzdłuż Alei Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim” opracowaną przez firma TEKTONIKA z Warszawy.
2. 02.2020 r. – Pozyskano wykonane przez firmę ARCHI-PROJEKT z Ksawerowa - Gadka Stara kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót zgodnie z opracowaną wcześniej „Opinią konserwatorską”.
3. 03.2020 r. - Na ogłoszony przez Zarząd Województwa Łódzkiego nabór wniosków o dotacje na przywracanie świetności najcenniejszym zabytkom województwa został złożony wniosek o dofinansowanie opracowania projektu budowlanego remontu zachowanego fragmentu muru obronnego przy Pl. Niepodległości w Piotrkowie Trybunalskim
4. 07.2020 r. – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego poinformował o nie uzyskaniu przez Miasto Piotrków Trybunalski dofinansowania na wykonanie wnioskowanych prac projektowych.
5. 07. 2020 r. – Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia podpisano umowę na „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu konserwatorskiego fragmentu zabytkowego muru obronnego przy Placu Niepodległości w Piotrkowie Trybunalskim (działki nr: 165/1; 222/2; 226) z przebudową i rozbudową istniejącej kanalizacji deszczowej, przebudową istniejącego zagospodarowania górnego skweru i usunięciem ewentualnych kolizji wraz z badaniami archeologicznymi dla potrzeb opracowania”. Termin zakończenia prac projektowych – 12.2020 r. Po otrzymaniu dokumentacji zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę.
6. 10.2020 r.- Został złożony wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach programu „Ochrona Zabytków 2021” na zadanie: „Remont murów obronnych przy Placu Niepodległości w Piotrkowie Trybunalskim”. Wnioskowana kwota dotacji ok. 169 919,69 zł. Trwa rozpatrywanie złożonych wniosków (3 miesiące od daty złożenia wniosku).
7. W Budżecie Miasta na 2021 r. zostało zapisane zadanie: „Remont murów obronnych przy Placu Niepodległości„ z kwotą: 185 695,60 zł., co stanowi udział własny w tym przedsięwzięciu.

Imię i nazwisko Wiceprezydenta

Adam Karzewnik

Akceptacja Wiceprezydenta

Imię i Nazwisko Kierownika Komórki Organizacyjnej

Małgorzata Majczyna Dyrektor Biura Inwestycji i Remontów

Podpis osoby sporządzającej odpowiedź