UCHWAŁA Nr XX/302/04

RADY  MIASTA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

z  dnia 26 maja 2004r.

w  sprawie przyjęcia „ Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piotrków Trybunalski na lata 2004-2008”.

Na podstawie art.4, art.21 ust.1 pkt 1 i ust. 2, ustawy z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.Nr 71 poz. 733 z 2001r. zm.2002r. Nr 168, poz. 1383) oraz  art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1  ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U.z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568), Rada Miasta w Piotrkowie Trybunalskim uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem    Gminy Piotrków Trybunalski na lata 2004-2008 stanowiący załącznik do niniejszej  uchwały .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku     Urzędowym Województwa Łódzkiego.

### Załącznik

do Uchwały nr XX/302/04

Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 26.05.2004r.

### WIELOLETNI  PROGRAM  GOSPODAROWANIA

### MIESZKANIOWYM  ZASOBEM  GMINY

### PIOTRKÓW  TRYBUNALSKI

### na lata 2004 - 2008

### Rozdział I

PROGNOZA  DOTYCZĄCA  WIELKOŚCI  I  STANU  TECHNICZNEGO  ZASOBU MIESZKANIOWEGO  GMINY  PIOTRKÓW  TRYBUNALSKI  ORAZ  ANALIZA POTRZEB  REMONTOWYCH  I  MODERNIZACJI  WYNIKAJĄCA  ZE  STANU TECHNICZNEGO  Z  UWZGLĘDNIENIEM  ŹRÓDEŁ  FINANSOWANIA

§ 1.1.  Przyjmuje się za celowe i konieczne tworzenie warunków do zaspokajania
      potrzeb mieszkaniowych  wspólnoty samorządowej. W okresie objętym 
      wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym  zasobem Gminy
      Piotrków Trybunalski, utrzymana będzie stała liczba lokali tworzących ten
      zasób. Kontynuowana będzie sprzedaż lokali mieszkalnych
      pełnowartościowych na warunkach określonych odrębnymi uchwałami. 
      Gmina dążyć będzie do równoważenia prowadzonej sprzedaży lokali 
      mieszkalnych poprzez powiększenie zasobu mieszkaniowego
      pełnostandardowego oraz tworzenie zasobu lokali socjalnych.

- Powiększenie zasobu mieszkaniowego w kolejnych latach będzie 
      realizowane w szczególności poprzez:

  - nowe budownictwo komunalne

  - przejęcia budynków na podstawie obowiązujących przepisów

  - adaptację budynków komunalnych na cele mieszkaniowe

- Zasób lokali socjalnych będzie tworzony w szczególności poprzez:

  - adaptację budynków.

  - przekwalifikowania lokali mieszkalnych

  - budownictwo socjalne – noclegownie, domy dla bezdomnych.

4.     Aktualną wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy Piotrków  Trybunalski,
                w/g   stanu  własności, obrazuje tabela nr 1.

Tabela nr 1

stan na 31.12.2003r.

| Lp. | Rodzaj własności budynków |  | Ilość budynków | Powierzchnia oczynszowana lokali mieszkalnych (m2) | Powierzchnia oczynszowana lokali użytkowych (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Gmina (G) |  | 261 | 76.398 | 11.630 |
| 2. | Skarb Państwa (SP) |  | 12 | 3.849 | 533 |
| 3. | Współwłasność (W) |  | 18 | 4.742 | 441 |
| 4. | Własność osób fizycznych – w zarządzie (Z) |  | 65 | 17.732 | 700 |
| Razem poz. 1-4 |  |  | 356 | 102.721 | 13.304 |
| 5. |  | Wspólnoty Mieszkaniowe – lokale gminy (WM) | 96 | 111.559 | 1.250 |

5.  Aktualną wielkość zasobu lokalowego Gminy Piotrków Trybunalski 
                i prognozy  dotyczące tego zasobu obrazuje tabela nr 2.

Tabela nr 2

stan na 31.12.2003r.

| Lata | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba lokali mieszkalnych | 5 168 | 5 148 | 5 143 | 5 138 | 5 138 | 5130 |
| razem (najem) m2 | 218 322 | 217 122 | 216 747 | 216 297 | 216 147 | 215900 |
| w tym : |  |  |  |  |  |  |
| liczba lokali pełnostandard. | 1 025 | 1 035 | 1 050 | 1 100 | 1 140 | 1140 |
| m2 | 51 250 | 51 750 | 52 500 | 55 000 | 57 000 | 57 000 |
| liczba lokali socjalnych | 196 | 216 | 236 | 271 | 301 | 320 |
| m2 | 5 005 | 6 005 | 7 005 | 8 755 | 10 255 | 10 600 |

§2.1. Za celowe i konieczne uznaje się przeprowadzenie w większości 
           budynków stanowiących  własność i współwłasność Gminy Piotrków 
           Trybunalski napraw głównych, w takim zakresie, aby  budynki te mogły 
           w okresie obowiązywania niniejszego programu utrzymać zadowalający
           stan techniczny. Stan aktualny i prognozy dotyczące zmian stanu 
           technicznego zasobu mieszkaniowego przedstawia tabela nr 3 .

Tabela nr 3

| Lata | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stan techniczny dobry /szt./ | 2 578 | 2 577 | 2 582 | 2 657 | 2 647 | 2647 |
| 1. lokale mieszkalne | 2 508 | 2 492 | 2 482 | 2 552 | 2 537 | 2537 |
| 2. lokale socjalne | 70 | 85 | 100 | 105 | 110 | 110 |
| stan techniczny średni /szt./ | 2 105 | 2 101 | 2 101 | 2 046 | 2 076 | 2 070 |
| 1. lokale mieszkalne | 2 010 | 2 000 | 1 990 | 1 895 | 1 890 | 1 890 |
| 2. lokale socjalne | 95 | 101 | 111 | 151 | 186 | 180 |
| stan techniczny zły /szt./ | 485 | 470 | 460 | 435 | 415 | 413 |
| 1. lokale mieszkalne | 454 | 440 | 435 | 420 | 410 | 410 |
| 2. lokale socjalne | 31 | 30 | 25 | 15 | 5 | 3 |
| Razem : | 5 168 | 5 148 | 5 143 | 5 138 | 5 138 | 5130 |
| w tym : |  |  |  |  |  |  |
| 1. lokale mieszkalne | 4 972 | 4 932 | 4 907 | 4 867 | 4 837 | 4 810 |
| 2. lokale socjalne | 196 | 216 | 236 | 271 | 301 | 320 |

- Będą prowadzone systematyczne działania na rzecz poprawy stanu
     technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy.

- Stan potrzeb remontowych i modernizacji budynków stanowiących  zasób 
     mieszkaniowy Gminy Piotrków Trybunalski  a także potrzeby remontowe
     lokali tworzących mieszkaniowy zasób Gminy Piotrków Trybunalski
     obrazuje tabela nr 4.

Tabela nr 4

| Lp. | Rodzaj robót | Ilość budynków lub lokali | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Usuwanie stanów zagrożeń i realizacja zaleceń wykonanych opinii technicznych / wymiana stropów, przemurowania nadproży, naprawa podestów balkonowych itp. / , wykonanie opinii dla kolejnych budynków | 22 | 550.000 |
| 2. | Wymiana instalacji gazowych, wodnych, kanalizacyjnych | 115 | 2.500.000 |
| 3. | Wymiana instalacji elektrycznych / zły stan techniczny, kolizje z instalacją gazową / | 119 | 1.350.000 |
| 4. | Budowa i remonty przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych, wykonanie brakujących inwentaryzacji przewodów i podłączeń kominowych | 123 | 800.000 |
| 5. | Remonty dachów wraz z przemurowaniem kominów, konserwacja pokryć itp. | 161 | 4.800.000 |
| 6. | Zapewnienie źródeł grzewczych / piece kaflowe, kuchnie węglowe / | 140 | 270.000 |
| 7. | Remonty zwalnianych lokali | 175 | 1.000.000 |
| 8. | Wymiana stolarki okiennej | 5.800 m 2 | 2.500.000 |
| 9. | Budowa lub remont pomieszczeń gospodarczych, odwilgocenia budynków, utwardzenia terenu i wykonanie odprowadzenia wód opadowych | 60 | 420.000 |
| 10. | Remonty klatek schodowych w tym tynki, malowanie, naprawa schodów | 179 | 1.600.000 |
| 11. | Remonty elewacji | 174 | 8.500.000 |
| 12. | Rozbiórki budynków | 15 | 545.000 |
| 13. | Remonty główne | 31 | 13.000.000 |
| 14. | Termomodernizacja budynków | 60 | 17.600.000 |
|  | RAZEM |  | 55.435.000 |

4.         Priorytety w zakresie wykonywania remontów:

-     usuwanie stanów zagrożeń (instalacje gazowe, elektryczne, przewody 
                      spalinowe i wentylacyjne, zalecenia opinii technicznych),

-     zapewnienie szczelności pokryć dachowych,

- zapewnienie źródeł grzewczych,

- remonty zwalnianych lokali,

-     wymiana stolarki,

-     termomodernizacje,

-     malowanie klatek schodowych.

5.   Sposób wykorzystania planowanych środków finansowych na poszczególne
               zadania remontowe wynikające z analizy potrzeb w kolejnych latach
               obrazuje tabela nr 5.

Tabela nr 5

| Lp. | Rodzaj robót | 2004 ilość bud. lub lokali / wartość ( tys. zł ) | 2005 ilość bud. lub lokali / wartość ( tys. zł ) | 2006 ilość bud. lub lokali / wartość ( tys. zł ) | 2007 ilość bud. lub lokali / wartość ( tys. zł ) | 2008 ilość bud. lub lokali / wartość ( tys. zł ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Usuwanie stanów zagrożeń i realizacja zaleceń wykonanych opinii technicznych / wymiana stropów, przemurowania nadproży, naprawa podestów balkonowych itp. / , wykonanie opinii dla kolejnych budynków | 7 /155 | 6 / 175 | 4 / 100 | 4/ 90 | 3 / 70 |
| 2. | Wymiana instalacji gazowych, wodnych, kanalizacyjnych | 9 / 75 | 8 / 80 | 11 /350 | 12 / 380 | 14 / 420 |
| 3. | Wymiana instalacji elektrycznych / zły stan techniczny, kolizje z instalacją gazową / | 10 / 120 | 11 / 150 | 10 / 155 | 10 / 165 | 12 / 170 |
| 4. | Budowa i remonty przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych, wykonanie brakujących inwentaryzacji przewodów i podłączeń kominowych | 11 / 92 | 10 / 82 | 9 / 85 | 8 /56 | 8 / 60 |
| 5. | Remonty dachów wraz z przemurowaniem kominów, konserwacja pokryć itp. | 13 / 600 | 11 / 550 | 12 / 550 | 10 / 520 | 9 / 300 |
| 6. | Zapewnienie źródeł grzewczych / piece kaflowe, kuchnie węglowe / | 30 / 70 | 30 / 55 | 30 / 55 | 30 / 50 | 20 / 40 |
| 7. | Remonty zwalnianych lokali | 30 / 200 | 25/140 | 25 /130 | 25 / 130 | 25 / 130 |
| 8. | Wymiana stolarki okiennej /m 2 / | 680 / 300 | 650 / 300 | 650 / 300 | 600 / 300 | 600 / 400 |
| 9. | Budowa lub remont pomieszczeń gospodarczych, odwilgocenia budynków, utwardzenia terenu i wykonanie odprowadzenia wód opadowych | 6 / 100 | 3 / 40 | 2 / 20 | 2 / 10 | 2 / 10 |
| 10. | Remonty klatek schodowych w tym tynki, malowanie, naprawa schodów | 12 / 190 | 9 / 150 | 8 /120 | 10 / 160 | 10 / 160 |
| 11. | Remonty elewacji | - / - | 2 / 110 | 2 / 100 | 3 / 100 | 5 / 250 |
| 12. | Rozbiórki budynków | 3 / 100 | 3 / 100 | 3 / 80 | 3 / 80 | 3 / 75 |
| 13. | Remonty główne | - / - | 1 / 250 | 1 / 300 | 2 / 450 | 2 / 400 |
|  | ### RAZEM | 2.002 | 2.182 | 2.345 | 2.391 | 2.485 |
|  | Termomodernizacja budynków | 12/ 10.000 | 10 / 7.000 | 5/ 1.000 | 2 / 750 | 2 / 750 |

§3.1. Finansowanie udziału Gminy Piotrków Tryb. w remontach budynków
           stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych odbywać się będzie 
           w zakresie określonym uchwałami wspólnot z budżetu Gminy i wpływów
           czynszowych na dany rok kalendarzowy.

2.  Remonty pozostałego zasobu mieszkaniowego (własność Gminy, 
           współwłasność, własność Skarbu Państwa, lokale Gminy w budynkach
           wspólnot), realizowane będą:

- remonty bieżące – z wpływów czynszowych

- remonty główne – z budżetu Gminy

na dany rok kalendarzowy.

3.   Środki pieniężne na finansowanie, o którym mowa w pkt 1,2 będą 
           środkami pochodzącymi z następujących źródeł:

a/ z budżetu Gminy. Przyjmuje się, że na działania remontowe
                        skierowane będą m.in.  wpływy uzyskane ze sprzedaży lokali 
                        mieszkalnych w  kolejnych latach

b/ z innych źródeł, do wysokości udziałów Gminy w finansowaniu
            remontów.

4.     Finansowanie zadań określonych w § 1 ust. 2 i 3 odbywać się będzie 
                 ze źródeł budżetowych oraz innych środków zewnętrznych pozyskanych 
                 na ten cel przez właściciela.

5.    Priorytetem  dla gospodarki mieszkaniowej, w okresie obowiązywania
                 programu, będzie wprowadzenie równoważącej się struktury dochodów 
                 i wydatków.

### Rozdział II

SPRZEDAŻ  LOKALI  WCHODZĄCYCH  W  SKŁAD  MIESZKANIOWEGO ZASOBU  GMINY  PIOTRKÓW  TRYBUNALSKI

§ 4.1. Sprzedaż lokali mieszkalnych wchodzących w skład  mieszkaniowego
            zasobu Gminy Piotrków Trybunalski  odbywać się  będzie na  zasadach 
            określonych stosowną uchwałą Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
            w sprawie ustalenia zasad bezprzetargowej sprzedaży komunalnych lokali 
            mieszkalnych.

- Prywatyzacja zasobu polegać będzie na kontynuowaniu obecnej formy  
       zbywania tj. wykupie  mieszkań przez ich najemców.

- W każdym kolejnym roku kalendarzowym objętym wieloletnim programem 
       gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Piotrków Trybunalski  
       następować będzie sukcesywne zbywanie  lokali mieszkalnych, a  środki
       finansowe uzyskane ze sprzedaży tych lokali przeznaczane będą 
       w całości na inwestycje związane z gospodarką mieszkaniową.

- W celu prawidłowej realizacji polityki dotyczącej zbywania  lokali 
       mieszkalnych kontynuowane będą działania zmierzające do szybkiego 
       przeprowadzania inwentaryzacji budynków mieszkalnych  i korekty aktów 
       notarialnych umożliwiające dalsze zbywanie lokali komunalnych na rzecz 
       ich najemców.

- Prognozę sprzedaży lokali mieszkalnych przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6

| Rok | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość sprzedawanych lokali [szt.] | 107 | 140 | 120 | 100 | 117 | 160 |

6.       W ramach przyjętego przez Gminę programu rewitalizacji Starego Miasta,
            prowadzona będzie sprzedaż poszczególnych nieruchomości oraz
            kwartałów  położonych w jego obrębie.

### Rozdział III

WYDATKOWANIE  ŚRODKÓW  FINANSOWYCH  NA  UTRZYMANIE MIESZKANIOWEGO  ZASOBU  GMINY  PIOTRKÓW  TRYBUNALSKI 
Z  PODZIAŁEM  NA  KOSZTY  BIEŻĄCEJ  EKSPLOATACJI,  REMONTÓW, MODERNIZACJI  LOKALI  I  BUDYNKÓW    A  TAKŻE   WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW  NA  KOSZTY  ZARZĄDU  NIERUCHOMOŚCIĄ  WSPÓLNĄ

§ 5.1  Dążąc do realizacji celów określonych w niniejszej uchwale związanych
            z utrzymaniem posiadanego zasobu mieszkaniowego, zakłada się stały 
            i systematyczny wzrost wydatków na ten cel.

- Wydatki na cele, o których mowa w ust. 1 będą się kształtować na 
      poziomie zobrazowanym w tabeli nr 7, z zastrzeżeniem,  iż wszelkie 
      podane wartości są wartościami szacunkowymi i w zależności
      od czynników zewnętrznych m.in. takich jak  sytuacja gospodarcza Gminy 
      mogą ulec wahaniom.

Tabela nr 7

| Lata | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| koszty bieżącej eksploatacji zasób gminny | 1 749 000 | 1 655 000 | 1 715 000 | 1 773 000 | 1 864 000 | 1 921 000 |
| koszty obsługi najemców lokali gminnych | 1 318 000 | 1 451 000 | 1 388 000 | 1 385 000 | 1 385 000 | 1 384 000 |
| koszty bieżącej eksploatacji w budynkach WM | 1 683 000 | 1 634 000 | 1 484 000 | 1 437 000 | 1 389 000 | 1 322 000 |
| remonty części wspólnej | 1 005 000 | 975 000 | 950 000 | 920 000 | 880 000 | 750 000 |
| remonty w zasobie gminnym | 1 405 000 | 1 502 000 | 1 722 000 | 1 735 000 | 1 791 000 | 1 885 000 |
| termomodernizacje | 600 000 | 10 000 000 | 7 000 000 | 1 000 000 | 750 000 | 750 000 |
| koszty ogólnego zarządu | 547 000 | 518 000 | 517 000 | 526 000 | 516 000 | 515 000 |

- W przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym pojawią się w budżecie   
      Gminy wolne środki finansowe, mogą one w oparciu o odrębną uchwałę 
      zostać przeznaczone na realizację celów określonych niniejszą uchwałą.

### Rozdział IV

ZARZĄDZANIE  LOKALAMI  I  BUDYNKAMI  WCHODZĄCYMI  W  SKŁAD MIESZKANIOWEGO  ZASOBU  GMINY  PIOTRKÓW  TRYBUNALSKI

§ 6.1. Zarządzanie lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego 
           zasobu Gminy definiuje się jako podejmowanie wszelkich decyzji
           i dokonywanie wszelkich czynności zmierzających do utrzymania 
           nieruchomości w stanie nie pogorszonym, jak również do uzasadnionego 
           inwestowania w nieruchomości.

- Czynności związane z zarządzaniem nieruchomościami wykonywać będzie 
     na podstawie zawartej z Gminą Piotrków Trybunalski umowy -Towarzystwo 
     Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. lub inny podmiot prawny wybrany 
     w drodze postępowania przetargowego na zasadach określonych 
     w stosownych przepisach.

### Rozdział V

ZASADY  POLITYKI  CZYNSZOWEJ

§7.1 W celu prowadzenia właściwej gospodarki lokalami mieszkalnymi, 
           należytego utrzymania technicznego budynków mieszkalnych, 
           podniesienia standardu technicznego całego zasobu mieszkaniowego
           Gminy, a w efekcie poprawy warunków mieszkaniowych najemców lokali 
           komunalnych, przyjmuje się do realizacji zasady polityki czynszowej 
           wynikające z niniejszego programu i obowiązujących uchwał   Rady 
           Miasta w  Piotrkowie Trybunalskim.

- Czynsz obejmuje: podatek od nieruchomości, koszty administrowania, 
      konserwacji i utrzymania technicznego budynku w tym: remonty, koszty
      utrzymania zieleni oraz wszystkich pomieszczeń wspólnego użytkowania 
      w tym: opłaty za utrzymanie czystości, energię elektryczną oraz opłaty
      publiczno-prawne.

- W celu poprawienia efektywności gospodarowania zasobem oraz   
   zahamowania degradacji tego zasobu należy dążyć do ustalenia czynszu 
   za lokale mieszkalne na poziomie umożliwiającym pełne pokrycie

racjonalnych kosztów zarządzania i remontów bieżących.

- Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczania opłat związanych 
      z eksploatacją mieszkania, a niezależnych od właściciela, tj. opłat za
      dostawę do lokalu energii cieplnej i elektrycznej, gazu i wody oraz odbiór 
      nieczystości płynnych i stałych w wypadkach gdy korzystający z lokalu nie
      ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą 
      usług.