Urząd Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
Pasaż Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski

ANZ.341/37-RIM/2006

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: wykonanie prac modernizacyjnych                                      i termomodernizacyjnych  budynku Szkoły Podstawowej Nr 16  przy                 ul. Krakowskie Przedmieście 11  w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania  inwestycyjnego Termomodernizacja  budynków SP nr 16 w ramach programu  „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW”

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Zatwierdzam:

.......................................

Piotrków Trybunalski dnia  28 lipca 2006 r.

# ZAMAWIAJĄCY
Nazwa: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Adres: ul. Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Tryb.
Tel.: 0-44/ 732 77 96
Fax: 0-44/ 732 77 98

# TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie prac modernizacyjnych                                      i termomodernizacyjnych  budynku Szkoły Podstawowej Nr 16  przy                 ul. Krakowskie Przedmieście 11  w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania  inwestycyjnego Termomodernizacja  budynków SP nr 16 w ramach programu  „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW”

CPV 45000000 – 7, 45321000 – 3, 45421125 – 6

Zakres rzeczowy obejmuje :

#### Wykonanie do 30 października 2006r

- Naprawa ścian zewnętrznych

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Wykonanie do 31 sierpnia 2007r

- Ocieplenie ścian

- Ocieplenie stropów i stropodachów

- Wymiana instalacji odgromowej

- Roboty zewnętrzne

- Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o.

- Koszt:

### kompleksowej obsługi geodezyjnej z inwentaryzacją

- badań i sprawdzeń ( m.in. przegląd kominiarski, badania oporności izolacji, ochrony przeciwporażeniowej),

- koszt związany z zajęciem pasa drogowego dla potrzeb budowy, oznakowanie dróg, zabezpieczenie w sposób trwały przed dostępem osób trzecich, a w warunkach nocnych zapewnienie odpowiedniego oświetlenia, wykonanie przejść dla pieszych oraz zabezpieczenie wjazdów.

- koszt badań zagęszczenia gruntu.

- koszt odtworzenia nawierzchni

WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT:

- przed przystąpieniem do przetargu należy koniecznie dokonać wizji lokalnej w terenie i na obiekcie w miejscu realizacji przedmiotowego zamówienia.

- wszystkie roboty winny być prowadzone zgodnie z Prawem Budowlanym:

przez osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji         technicznej w budownictwie o specjalności:

- instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych.

- instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych

- konstrukcyjno – budowlanej w zakresie robót budowlanych.

- posiadające aktualne zaświadczenie z  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- zamówienie  należy  wykonać  ściśle  wg  zaleceń  projektanta i specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót.

- szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną

- wszystkie materiały użyte do budowy muszą posiadać:

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub, Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją.

- prowadzenie robót ziemnych w pobliżu uzbrojenia podziemnego wytyczonego przez geodetę winno odbywać się ręcznie z powiadomieniem gestorów uzbrojenia.

- miejsca wykopów powinny być zabezpieczone balustradami zgodnie                      z wymogami BHP.

- wykopy o głębokości powyżej 1 m na odcinkach prostych oraz wszystkie na załamaniach trasy winny posiadać zabezpieczenia odpowiednio rozparte.

- warstwa humusu winna być zdjęta i założona w odp. miejscu.

- w przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne                             z dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane             i wykonane ponownie na koszty Wykonawcy.

- zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod ruchem”). Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

- w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, ogrodzenia poręcze itp. niezbędne do ochrony robót, zapewniając bezpieczeństwo pojazdów  i pieszych.

- Wykonawca zapewni stałe warunki widoczność w dzień i w nocy tych zapór           i znaków dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

- koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie                        i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

- wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót.

- wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

- podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z  R M B i P M B /Dz.U Nr. 13 z dnia 14.04.72/

Warunkiem koniecznym dla prawidłowego przygotowania oferty przetargowej jest zapoznanie się z dokumentacją techniczną dotyczącą przedmiotowego zamówienia.

UWAGA:

Zamówienie należy wykonać ściśle wg zaleceń projektanta .

Dokumentacja techniczna przedmiotowego zamówienia dostępna jest do wglądu w Urzędzie Miasta w Biurze Inwestycji i Remontów  ul. Szkolna 28       97-300 Piotrków Trybunalski

pok. 36 tel 0-44 732-18-31 pok.74 tel.0-44  732-18-58

(inspektor nadzoru robót instalacyjnych – Urszula Szymańska;

inspektor nadzoru robót budowlanych – Jarosław Kowalski)

# TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Roboty objęte zamówieniem należy wykonać w terminie do 31 sierpnia 2007roku.

# OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w zamówieniu działalności lub czynności - wymagane są uprawnienia w zakresie wykonywanych robót, tj. wymagane są uprawnienia ogólnobudowlane, instalacyjne oraz elektroinstalacyjne i przynależą do OIIB.

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie – udokumentują, że w ostatnich 5 latach (licząc od daty otwarcia ofert) wykonali z należytą starannością min. 2 roboty polegające na termomodernizacji budynków o wartości min. 800 tys. zł każda.

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – udokumentują, że w latach 2003 – 2005 osiągnęli obrót 
min. 1,5 mln zł. za każdy rok,

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 – Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń 
i dokumentów zawartych w ofercie.

Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 znowelizowanej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeśli ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w przypadkach określonych 
w art. 24 znowelizowanej ustawy -Prawo zamówień publicznych.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

# WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oferta powinna zawierać:

- wypełniony formularz oferty, według wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie załączonych przedmiarów robót , z podaniem stawek czynników cenotwórczych. Kosztorysy ofertowe należy sporządzić osobno dla każdego przedmiaru robót.

- kopię dowodu wniesienia/wpłacenia wadium,

- umowę regulującą współdziałanie podmiotów występujących wspólnie (spółka jawna, konsorcjum),

- oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych 
w art. 22 ust. 1 znowelizowane ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wg załącznika nr 1, w przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z nich,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów występujących wspólnie odpis składa każdy z nich.

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów występujących wspólnie informację składa każdy z nich.

- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów występujących wspólnie zaświadczenia składa każdy z nich.

- wykaz podwykonawców z podaniem części zamówienia, które będą realizować – wg załącznika nr 2,

- wykaz osób przeznaczonych do realizacji zamówienia -wg załącznika nr 3,

- dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień 
oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- wykaz robót wykonanych w ostatnich 3 latach min. 3 roboty
polegające na termomodernizacji budynków  o wartości 800 tys. zł każda 
– załącznik nr 4,

- dokumenty potwierdzające, że wykonawca wykonał, wykazane w załączniku nr 4 roboty z należytą starannością (referencje lub protokoły odbioru),

- w celu potwierdzenia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamowienia, niezbędne jest przedłożenie:

- sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę min. 100 tys. zł., wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa  w pkt 6,7,8 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, stwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu.

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

- jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, wlaściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenie osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- w przypadku gdy oferta zawiera informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz.U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), oferent może zastrzec, że nie mogą być one udostępniane poprzez złożenie wypełnionego oświadczenia -załącznik nr 5. Jeżeli oferta nie zawiera takich informacji oświadczenia nie należy załączać do oferty.

- jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa  w pkt  6,8,9, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, stwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu.

- jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7 i 17 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, wlaściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenie osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

# INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, informację o terminie zebrania zamieszcza także na tej stronie; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.

Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, z tym że jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych, termin przedłuża się co najmniej o 7 dni.

O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza tę informację na tej stronie

Do kontaktu z Wykonawcami upoważnieni są:

Radomir Illinicz tel. 44/732-77-97 – w sprawach formalnych

Jarosław Kowalski tel. 44/732-18-58 – w sprawach technicznych

W niniejszym postępowaniu zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

# WADIUM

- Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości 15 000 zł

- Wadium może być wniesione w następujących formach:

  - pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy BGŻ O/Piotrków Tryb. Nr : 05203000451110000000261430 Uwaga: Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację : „Wadium - przetarg na termomodernizację budynku Szkoły  Podstawowej nr 16 przy ulicy Krakowskie Przedmieście 11”.

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

  - gwarancjach bankowych

  - gwarancjach ubezpieczeniowych

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Oryginał poręczeń i gwarancji należy przekazać za pokwitowaniem do pokoju 
nr 317 a do oferty załączyć kserokopie.

  - Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli:

    - upłynął termin związania ofertą,

    - zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

    - Zamawiający unieważnił postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

  - Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium na pisemny wniosek Wykonawcy:

    - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

    - który został wykluczony z postępowania

    - którego oferta została odrzucona

  - Złożenie wniosku o zwrot wadium przez Wykonawcę wykluczonego lub którego oferta została odrzucona jest równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do wniesienia protestu.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

    - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

    - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy

    - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca będzie związany ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o czas nie dłuższy niż 30 dni.

- Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu wniesienia wadium lub wniesieniem nowego wadium.

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, wg formularza ofertowego załączonego do niniejszej specyfikacji

- W przypadku, gdy oferent dołączy jako załączniki do oferty kopie dokumentów, kopie te muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.

- Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami oraz kosztorysy ofertowe zostaną sporządzone ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji, bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.

- Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Oferta, pod rygorem nieważności, powinna być napisana w języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

- Jeżeli ofertę podpisuje osoba niewymieniona w odpisie z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, należy do oferty załączyć stosowne pełnomocnictwo.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonymi przez tłumaczy przysięgłych.

- Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta, a strony kolejno ponumerowane

- Ofertę zaleca się umieścić w dwóch zamkniętych kopertach.
Kopertę zewnętrzną należy zaadresować według poniższego wzoru:

< nazwa Zamawiającego>

< adres Zamawiającego>

OFERTA W < tryb postępowania>

NA < nazwa (tytuł) postępowania >

NIE OTWIERAĆ PRZED < data i godz. otwarcia ofert >

Koperta wewnętrzna poza oznaczeniem jak wyżej , musi być opisana nazwą

i adresem Oferenta .

- Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian 
lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w SIWZ. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 8, 
a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA" lub „WYCOFANIE".

- Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

# MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej napisami jak w poprzednim rozdziale niniejszej specyfikacji, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 317 nie później niż do dnia 31.08.2006 r. do godz. 900

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Piotrkowie Trybunalskim przy Pasażu Rudowskiego 10 pokój nr 101, w dniu 31.08.2006 r. o godz. 1100

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert komisja przetargowa podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także cenę oferty, termin realizacji, okres gwarancji, warunki płatności i inne dane mające wpływ na wybór oferty

- Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane.

- W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający na jego wniosek przekaże protokół z sesji otwarcia ofert

# OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Ceną ofertową podlegającą ocenie będzie cena brutto, obejmująca wszystkie koszty wykonania zamówienia, obliczona na podstawie kosztorysów ofertowych sporządzonych wg załączonych przedmiarów robót.

# KRYTERIA WYBORU OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

W toku badania i oceny ofert Zamawiający na podstawie art. 87 Prawa zamówień publicznych może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe 
w obliczeniu ceny, w sposób przewidziany w art. 88 Prawa zamówień publicznych, zawiadamiając niezwłocznie o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

W przypadku wątpliwości, Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy 
o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów mających wpływ na wysokość ceny ( art. 90 ustawy – Prawo zamówień publicznych)

Zamawiający odrzuci oferty w przypadkach określonych w art. 89 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zawiadamiając równocześnie wszystkich wykonawców 
o odrzuceniu ofert z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena ofertowa – 100%

Kryterium ceny jest kryterium arytmetycznym

cena brutto oferty najtańszej x waga ceny (100%)

Ilość punktów =  ——————————————————————————————

cena brutto oferty badanej

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- w przypadku, o którym mowa w art. 91 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych złożono oferty dodatkowe o tej samej cenie,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego

# FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

Wykonawca sporządzi harmonogram robót, który stanowić będzie załącznik do umowy oraz wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy

# ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.

Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

    - pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy BGŻ O/Piotrków Tryb. 
Nr: 05203000451110000000261430

Uwaga: Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: „wykonanie prac modernizacyjnych  i termomodernizacyjnych  budynku Szkoły Podstawowej Nr 16  przy   ul. Krakowskie Przedmieście 11  w Piotrkowie Trybunalskim.

    - poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

    - gwarancjach bankowych,

    - gwarancjach ubezpieczeniowych,

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w pok. 215

u Zastępcy Skarbnika Miasta a dowód złożenia (wniesienia) załączyć do umowy.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu istnieje możliwość zaliczenia kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu gwarancji jakości.

# ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych 
w załączonym do SIWZ wzorze umowy.

# ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy

Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.”;

Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu.

Kopię odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia zespołu arbitrów, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego, nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.

Zespół arbitrów rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Urzędu. Prezes Urzędu może zarządzić łączne rozpoznanie przez zespół arbitrów odwołań, jeżeli zostały złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą tych samych czynności zamawiającego.

Na wyrok oraz postanowienie zespołu arbitrów przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, wniesiona za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia arbitrów. Odpis skargi przesyła się jednocześnie przeciwnikowi skargi.

Szczegóły dotyczące protestów, odwołań i skarg określa dział VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych.

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy……………………………………………………..…………….....……

Adres Wykonawcy……………………………………………………..…………..….………

Telefon………………………………Fax……………………………….………....…….……

NIP……………………………………REGON………………………………………………

Urząd Miasta

w Piotrkowie Trybunalskim 
Pasaż Rudowskiego  10

OFERTA

w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane polegające na:

wykonaniu prac modernizacyjnych  i termomodernizacyjnych  budynku Szkoły Podstawowej Nr 16  przy  ul. Krakowskie Przedmieście 11  w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania  inwestycyjnego Termomodernizacja  budynków SP nr 16 w ramach programu  „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW”

- Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem za łączną cenę:

........................................................................................... zł , 
           plus VAT ........................................................................... zł, 
           cenę brutto ...............................................................................................

słownie: ....................................................................................................
           ..................................................................................................................

zgodnie z załączonymi kosztorysami ofertowymi .

- Na wykonane roboty udzielamy ................. lat gwarancji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie budowy.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, 
w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oferta została złożona na ...................... kolejno ponumerowanych stronach

...................................................................

data i podpis osoby (osób) upoważnionej
 do reprezentowania firmy

Załącznik Nr 1

OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 UST. 1 
USTAWY- PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa Wykonawcy……………………………………………………..…………….....……

Adres Wykonawcy……………………………………………………..…………..….………

Telefon………………………………Fax……………………………….………....…….……

NIP……………………………………REGON………………………………………………

Oświadczamy, że:

- posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac 
lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

...........................................................
data i podpis osoby (osób) upoważnionej
 do reprezentowania firmy

Załącznik nr 2

WYKAZ  PODWYKONAWCÓW

Nazwa Wykonawcy……………………………………………………..…………….....……

Adres Wykonawcy……………………………………………………..…………..….………

Telefon………………………………Fax……………………………….………....…….……

NIP……………………………………REGON………………………………………………

| Nazwa i adres podwykonawcy | Zakres robót, jaki będzie realizował podwykonawca |  |
| --- | --- | --- |

.......................................
data i podpis osoby (osób) upoważnionej
 do reprezentowania firmy

Załącznik nr 3

WYKAZ OSÓB PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Nazwa Wykonawcy………………………………………………..…………….....……

Adres Wykonawcy………………………………………………..…………..….………

Telefon…………………………Fax……………………………….………....…….……

NIP…………………………………REGON………………………………………………

| Nazwisko i imię | Rola w realizacji zamówienia | Posiadane uprawnienia |  |
| --- | --- | --- | --- |

...........................................
data i podpis osoby upoważnionej
 do reprezentowania firmy

Należy załączyć kserokopie wymaganych uprawnień  i dokumenty potwierdzające przynależność do OIIB.

## Załącznik nr 4

### WYKAZ ROBÓT

Nazwa Wykonawcy………………………………………………..…………….....……

Adres Wykonawcy………………………………………………..…………..….………

Telefon………………………………Fax………………………….………....…….……

NIP……………………………………REGON……………………………………………

| Rodzaj robót | Całkowita wartość | Czas realizacji | Nazwa zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Początek | Zakończenie |  |

...........................................
data i podpis osoby upoważnionej
 do reprezentowania firmy

Załącznik Nr 5

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UJAWNIENIA DANYCH ZAWARTYCH

W OFERCIE

Nazwa Wykonawcy………………………………………………..…………….....……

Adres Wykonawcy………………………………………………..…………..….………

Telefon………………………………Fax……………………………….………....…….

NIP……………………………………REGON…………………………………………

Oświadczam, że nie wyrażam zgody na udostępnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj informacji dotyczących:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

..............................................
            podpis osoby uprawnionej
              do reprezentowania firmy

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - rozumie się przez to nie przeznaczone do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności - art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz. U. Nr 47, póz. 211 z późniejszymi zmianami).