Miasto

Piotrków Trybunalski

U M O W A   Nr ..................

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu  ……..2007r. pomiędzy następującymi Stronami:

Gminą Miastem Piotrków Trybunalski

z siedzibą w  Piotrkowie Trybunalskim, Pasaż Rudowskiego 10

reprezentowaną przez :

Prezydenta Miasta  -  Krzysztofa Chojniaka

zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a

…………………………………. zam. …………. ul. ……. m ……. wpisanego jako przedsiębiorca do ewidencji działalności gospodarczej pod nr ……. –

zwanym  w dalszej treści umowy  WYKONAWCĄ

W wyniku dokonania przez Zamawiającego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferenta i zawarto umowę następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca przyjmuje obowiązki inżyniera kontraktu  pełniącego rolę inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn. „ Rewitalizacja Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim – etap I” w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów,

i Priorytetu 3 – Rozwój lokalny, z wyłączeniem Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

2. Wykonawca zobowiązuje się pełnić obowiązki inżyniera kontraktu w branżach: budowlanej, drogowej sanitarnej (kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociągi), elektroenergetycznej (sieć rozdzielcza i oświetlenie uliczne) kompleksowo dla całej inwestycji finansowanej ze środków własnych Zamawiającego i ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, a obowiązki inspektora nadzoru wyłącznie w branżach drogowej i sanitarnej.

3. Podstawowe obowiązki Wykonawcy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
ETAP I - w czasie od   wyboru oferenta do rozpoczęcia robót budowlanych polegają na:

- weryfikacji posiadanych przez Zamawiającego dokumentacji technicznych, 
w tym przedmiarów dla potrzeb przedmiotowych zamówień publicznych, pomoc w przygotowaniu i weryfikacji materiałów do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane

- pomocy Zamawiającemu w przygotowywaniu odpowiedzi na ewentualne pytania w trakcie procedur przetargowych;

- przejęciu od Zamawiającego  dokumentacji i przekazaniu ich wykonawcom robót budowlanych;

- przejęciu od Wykonawców robót budowlanych uzgodnionych harmonogramów przedstawiających cykl realizacji inwestycji;

- przekazaniu Wykonawcom robót budowlanych placu budowy w imieniu Zamawiającego i przy jego udziale;

- sporządzaniu planów strategicznych i planów pracy według procedur Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego;

- prowadzeniu rozliczeń związanych z realizacją Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i refundacją Zakładu Energetycznego Łódź-Teren;

- opracowaniu raportów, sprawozdań okresowych i wniosków o płatność dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

ETAP II - w trakcie prowadzenia robót budowlanych polegają na:

- ogólnym nadzorze nad realizacją robót i ich finansowaniem zgodnie 
z harmonogramem;

- organizowaniu i stałym uczestnictwie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego;

- koordynacji robót prowadzonych we wszystkich branżach tj.: drogowej, budowlanej, instalacyjno-sanitarnej i wod.-kan., elektrycznej;

- wydawaniu zgody na wykonanie robót dodatkowych po uprzedniej konsultacji z Zamawiającym;

- podejmowaniu wszelkich racjonalnych działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu;

- prowadzeniu nadzoru technicznego nad realizacją robót, zgodnie z Prawem Budowlanym;

- kontrolowaniu przestrzegania zgodności z dokumentacją jakości i kosztów realizowanych robót;

- sprawdzaniu faktur wystawianych przez wykonawców robót, potwierdzaniu wykonania robót objętych fakturami i przekazywaniu faktur Zamawiającemu  do zapłaty, w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury;

- wykonywaniu czynności związanych z przygotowaniem zrealizowanej inwestycji do odbioru, dokonaniem odbioru i przekazaniem inwestycji wskazanym przez Zamawiającego użytkownikom;

- w ramach czynności, o których mowa w punkcie powyżej Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

a)  stwierdzenia gotowości do odbioru,

- dokonania odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego robót budowlanych od wykonawcy oraz  przekazanie przedmiotu odbioru wskazanym przez Zamawiającego użytkownikom,

- powiadomienia stosownych organów (zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych) o zakończeniu budowy i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu;

ETAP III – w czasie po zakończeniu budowy i uzyskaniu pozwolenia na

użytkowanie polegają na :

- przekazaniu Zamawiającemu kompletów dokumentacji powykonawczej wraz  z protokołami odbioru i przekazania inwestycji do użytkowania;

- sporządzeniu rozliczenia finansowego zadania inwestycyjnego 
i przekazaniu  go     Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty odbioru.

- wykonywaniu na rzecz Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji wykonanej  inwestycji, dochodzeniu oraz egzekwowaniu od wykonawców robót  z którymi zawarte  były  umowy,  należnych odszkodowań lub kar umownych  za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych. Odszkodowania i kary umowne będą przekazywane na konto Zamawiającego;

- dokonaniu pierwszego przeglądu w okresie gwarancji po upływie pierwszego roku . Z przeprowadzonego przeglądu Wykonawca sporządzi  protokół, w którym wyszczególni ewentualne wady i usterki, określi termin ich usunięcia oraz zapewni stosowny nadzór nad robotami;

- stałej konsultacji i doradztwie fachowym na rzecz Zamawiającego;

- współpracy z nadzorem autorskim;

- przygotowywaniu i sporządzaniu dla Zamawiającego wszelkich niezbędnych  dokumentów dotyczących zgłoszenia wykonywanych robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;

- prowadzeniu rozliczeń związanych z realizacją Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i refundacją Zakładu Energetycznego Łódź-Teren;

- sporządzaniu planów strategicznych i planów pracy według procedur Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego;

- opracowaniu raportów i sprawozdań okresowych oraz końcowych dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

- Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia Zamawiającemu wszelkich informacji związanych z inwestycją, wymaganych przez Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego oraz przez polskie prawo budowlane, w tym wersji elektronicznej sporządzonych dokumentów.

- Wykonawca zobowiązany jest podejmować  w czasie trwania procesu inwestycyjnego także inne działania, nie wymienione w tym rozdziale, które zabezpieczałyby interes Zamawiającego i przyczyniły się do sprawnego realizowania inwestycji.

6. Termin wykonania przedmiotu umowy określa się na okres                                 od lipca 2007 r. do czasu upływu terminu gwarancji wynikającej z umowy            z wykonawcą robót budowlanych. Realizacja robót budowlanych planowana jest od października 2007 r. do końca czerwca 2008 r.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie podstawowe czynności przewidziane dla inspektora nadzoru na mocy przepisów art. 25 ustawy z dnia   7 lipca 1999r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz.414 z późniejszymi zmianami).

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać powierzone czynności sumiennie              i fachowo, czuwać w imieniu Zamawiającego nad prawidłową realizacją umowy zawartej z Wykonawcą oraz chronić interesy Zamawiającego we wszystkich przejawach nadzoru.

3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz informować Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach,  a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych.

§ 3

1.   Wykonawcy nie wolno bez zgody Zamawiającego wydawać wykonawcy robót budowlanych poleceń dotyczących wykonywania robót dodatkowych nie objętych umową o roboty budowlane.

2. Wykonawcy nie wolno wykorzystywać we własnym interesie rzeczy i praw Zamawiającego.

§ 4

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego rażących uchybień                    w bezpieczeństwie i higienie pracy w robotach prowadzonych przez wykonawcę robót budowlanych, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy natychmiastowego zatrzymania prac na obiekcie do czasu ich usunięcia.

§ 5

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy od Zamawiającego za pełnienie obowiązku inżyniera kontraktu – inspektora nadzoru ustala się w wysokości ….....,…. zł  netto + 22 % VAT =  .….,…. zł brutto   ( słownie:  ………………………………..) za cały przedmiot zamówienia. W tym  kwota ……………… zł netto + 22 % VAT = ……………. zł brutto za wykonywanie czynności związanych z obsługą Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

2.  W przypadku braku dofinansowania zadania ze środków Zintegrowanego 
     Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zakres rzeczowy robót może 
    zostać ograniczony stosownie do możliwości finansowych budżetu gminy Piotrków 
    Trybunalski tj. do 25% wartości. Tym samym wartość wynagrodzenia Wykonawcy 
    zawarta w § 5 ust. 1 będzie różnicą pomiędzy ceną ofertową ,a  kwotą za 
    wykonanie czynności związanych z obsługą ZPORR.

- W przypadku nie wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych, zakres zamówienia  zostanie ograniczony do  ETAPU I tj. wymienionego w § 1pkt.3.” Podstawowe obowiązki Wykonawcy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  w czasie od   wyboru oferenta do rozpoczęcia robót budowlanych”.

4 Wynagrodzenie określone w pkt.1 będzie wypłacane na postawie faktur 
    częściowych proporcjonalnie do zaawansowania robót , nie częściej  niż raz w 
    kwartale, po protokolarnym odbiorze robót objętych fakturą.

5  Zapłata dokonywana będzie  przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy

nr.......................................................................................... .

6. Zapłata za faktury będzie regulowana w terminie do 30 dni od dnia otrzymania    
    faktury.

7. Fakturowanie fakturami częściowymi wystawionymi przez Wykonawcę nastąpi    
    do wysokości 90 % wartości przedmiotu niniejszej umowy.

8. Końcowa faktura w wysokości 10 % wartości przedmiotu niniejszej umowy, 
    wystawiona zostanie przez Wykonawcę po zakończeniu wszystkich prac objętych 
    zakresem umowy, za wyjątkiem uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych i po 
    gwarancyjnych.

§ 6

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego prowadzenia przez wykonawcę robót budowlanych , robót niezgodnie ze sztuką budowlaną lub obowiązującymi normami, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z Wykonawcą w sposób natychmiastowy bez żadnych odszkodowań.

- Każda ze stron może odstąpić od umowy za uprzednim jednomiesięcznym wypowiedzeniem. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wszystkie wykonane prace do tego czasu.

§7

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 8

1. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić Wykonawcy wszelkie niezbędne wydatki, które ten ewentualnie poczyni w celu należytego wykonania przedmiotu umowy.

2. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą celem umożliwienia mu  należytego wywiązania się z powierzonych czynności, a w szczególności udzielać mu informacji i wyjaśnień oraz  udostępnić potrzebne dokumenty.

§ 9

Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1.	Za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości  0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od terminu zakończenia zadania inwestycyjnego wynikającego z umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych, lecz nie więcej niż 10 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w ( 5 pkt.1 niniejszej umowy.

- Za zwłokę w egzekwowaniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze robót budowlanych– w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto  za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zamawiający może potrącić należne kary bezpośrednio z faktur przedłożonych przez Wykonawcę.

§ 10

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem     nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych  niniejszą umową mają zastosowanie  przepisy   Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień  publicznych oraz ustawy Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

- Ewentualne sprawy sporne będą rozpoznane przez Sąd Rejonowy odpowiedni dla Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach , jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA;                                                        ZAMAWIAJĄCY;