Projekt umowy

U M O W A   Nr ..................

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu  ............2007 r. pomiędzy następującymi Stronami:

Gminą Miastem Piotrków Trybunalski

z siedzibą w  Piotrkowie Tryb. Pasaż Rudowskiego 10

reprezentowaną przez :

Wiceprezydenta Miasta  -  Adama Karzewnika

zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a

firmą  ..................................................................................................

z siedzibą w  ......................................................................................

działającą na podstawie  ...................................................................

reprezentowaną przez :

zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści.

( 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  zadanie p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Czystej w Piotrkowie Trybunalskim”

Zakres rzeczowy obejmuje :

1). Budowę kanalizacji sanitarnej

| 1. | Ułożenie kanałów kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 lity przekrój rury Ø200/5,9mm | 104 [mb] |
| --- | --- | --- |
| 2. | Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do posesji w liniach regulacyjnych ulicy z rur PVC SN8 lity przekrój rury Ø160/4,7 | 16 [mb] / 4 [szt.] |
| 3. | Wykonanie studni rewizyjnych żelbetowych na kanalizacji deszczowej Ø1000 | 3 [kpl.] |
| 4. | Wykonanie przewiertu pod drogą rurą stalową DN200 | 6 [mb] / 1 [szt.] |

2). Budowę wodociągu

| 1. | Ułożenie wodociągu z rur PE PN12,5 SDR11 Ø110 | 154,8 [mb] |
| --- | --- | --- |
| 2. | Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej | 2 [kpl.] |
| 3. | Wykonanie przyłączy wodociągowych do posesji w liniach regulacyjnych ulicy z rur PE Ø40 | 30[mb] / 4 [szt.] |
| 4. | Montaż obejm z zasuwą Ø32 | 4 [kpl.] |
| 5. | Wykonanie przewiertu pod drogą rurą stalową DN90 | 18 [mb] / 3 [szt.] |

3). Roboty towarzyszące ( przygotowawcze, ziemne)

- roboty pomiarowe liniowe,

- rozebranie istniejącej nawierzchni,

- roboty ziemne,

- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia rurami osłonowymi na trasie budowanych sieci,

- oznakowanie ulic

2 .Wykonawca jest zobowiązany do:

- zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą włącznie, na koszt własny,

- opracowania projektu organizacji ruchu wraz z jego uzgodnieniem,

- poniesienia opłat  za zajęcie pasa drogowego na czas budowy,

- przeprowadzenie kamerą inspekcyjną inspekcji kanału sanitarnego po jego ułożeniu oraz dołączenie raportu do dokumentacji odbiorowej (koszt ułożenia kanałów sanitarnych  wycenić wraz z ceną ich inspekcji).

zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia , dokumentacją techniczną i przedmiarami robót .

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na:

- rozpoczęcie……………………….

- zakończenia :

kanalizacja sanitarna w 2007r. jeden miesiąc od podpisania umowy,

wodociąg -  do dnia  15.06.2008r.

§ 3

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od podpisania umowy.

(  4

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie  p. ………………… .

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie  ................................

zam.  ........................................................, posiadającego uprawnienia

budowlane nr  ................................

( 5

1. Wykonawca zabezpieczy w sposób należyty teren budowy.

2. W czasie wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w   
    stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszystkie   
    urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci.

3. Po zakończeniu budowy Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże go 
    Zamawiającemu w terminie  do dnia  zakończenia robót.

( 6

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody  wyrządzone osobom trzecim, w szczególności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego wykonania umowy.

( 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów  
    własnych.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom    wyrobów 
    dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

( 8

1.  Strony ustalają, że obowiązującą  formą wynagrodzenia jest  wynagrodzenie 
     ryczałtowe .

2. Wynagrodzenie  ryczałtowe ustalone   na podstawie oferty przedłożonej  w 
     przetargu nieograniczonym , wyraża się  kwotą ............... zł netto + VAT 
     obowiązujący w trakcie realizacji umowy. Na dzień zawarcia umowy

stawka VAT 22 % i  wynagrodzenie wynosi brutto................................zł       (słownie:......................................................................................................................).

3. Wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi na podstawie faktur , po 
    protokólarnym odbiorze robót, zgodnie z załączonym harmonogramem robót 
   stanowiącym integralną część umowy.

Zamawiający zastrzega sobie etapową   zapłatę  wynagrodzenia należnego   Wykonawcy :

- etap I -            w roku 2007  - 65.000,00 zł ,

- etap II –  w roku 2008 pozostała kwota będąca różnicą pomiędzy ofertą   przetargową, a kwotą I etapu.

4. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych i 
     uzupełniających  ,  nie przekraczających łącznie 50 %  wartości zamówienia 
     podstawowego, to wykonawca zobowiązany jest wykonać te  roboty na 
     dodatkowe zamówienie   udzielone z wolnej ręki , przy jednoczesnym  
     zachowaniu tych samych norm , standardów , parametrów i stawek czynników 
     cenotwórczych nie większych niż w kosztorysie ofertowym.

( 9

1. Wykonawca  wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości   
    5 %  wynagrodzenia ofertowego tj. .......zł  w formie .......................

2. Część zabezpieczenia, stanowiąca 30% ogólnej kwoty zabezpieczenia należytego 
    wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczeń w ramach 
    gwarancji.

3. Pozostałe 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarantujące 
   zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwrócone  w ciągu 30 dni po ich 
   ostatecznym odbiorze.

4.Część stanowiąca zabezpieczenie z tytułu gwarancji zostanie zwrócona

w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji.

5.W.w kwoty podlegające zwrotowi mogą ulec zmniejszeniu w związku z 
   potrąceniami z tytułu złej jakości robót, niedotrzymania terminu wykonania umowy 
  lub nakładami poniesionymi przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad. 
  Zamawiający  wykorzysta zdeponowane zabezpieczenie   z tytułu należytego 
   wykonania umowy w przypadku, gdy Wykonawca po dwukrotnym wezwaniu 
  do usunięcia usterek gwarancyjnych nie podejmie czynności zmierzających 
  do ich naprawienia.

6. W przypadku wyboru formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
    innej niż pieniądz ( gwarancje  ubezpieczeniowe, gwarancje bankowe...), 
    Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu 
    zabezpieczenie w wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego brutto tj.:……

z  czego :

a). 70 % kwoty zabezpieczenia tj. ….......... zł z przeznaczeniem na zgodne z   
        umową wykonanie robót ,

b)  30 % kwoty zabezpieczenia z przeznaczeniem  na pokrycie roszczeń  w 
         okresie gwarancji.

( 10

1. Strony ustalają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary

umowne.

2. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach   i wysokościach:

a . Zamawiający  naliczy Wykonawcy  kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości  0,5 %

wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 2  za każdy dzień opóźnienia .

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w 
      okresie gwarancji – w  wysokości  0,5 % wynagrodzenia brutto  wymienionego 
      w § 8 ust. 2  za każdy dzień opóźnienia   liczonej od  dnia wyznaczonego na 
      usunięcie wad.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy

w wysokości  10 %   wynagrodzenia brutto  wymienionego w § 8 ust. 2.

b. Wykonawca naliczy Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu określonego 
w § 3  w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania  uzupełniającego, 
   przenoszącego wysokość   kar umownych do  wysokości rzeczywiście poniesionej 
   szkody.

( 11

Wykonawca zobowiązany jest do  zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących działalności Zamawiającego, o których dowiedział się w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak również do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich materiałów, z którymi z racji wykonywania umowy mógł się zetknąć..

§12

W przypadku przerwania robót przez Zamawiającego, Zamawiający  zobowiązuje 
   się uregulować poniesione przez Wykonawcę koszty wykonanych robót, po

uprzednim ich zinwentaryzowaniu.

§ 13

Sposób przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy : odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji.

§ 14

W terminie 14 dni po upływie ustalonego  w umowie terminu gwarancji nastąpi przegląd techniczny mający na celu ustalenie stanu robót i stanu usunięcia wad okresu gwarancji

( 15

Wykonawca na wykonane roboty udziela gwarancji, której okres wynosi  3 lata, licząc od dnia odbioru robót.

( 16

Zamawiający ma obowiązek uregulowania  faktur częściowych  za  roboty w terminie  14 dni od jej otrzymania, wraz z dokumentami rozliczeniowymi potwierdzonymi przez inspektora nadzoru , zaś gdy chodzi o fakturę końcową  w terminie 30 dni od daty   jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi potwierdzonymi przez  inspektora  nadzoru.

Płatnikiem faktur będzie Urząd Miasta  w Piotrkowie Trybunalskim Pasaż Rudowskiego 10 .

( 17

Zmiana postanowień zawartej umowy   nastąpić może za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie  pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy-  Prawo zamówień publicznych.

( 18

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy

kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.

2. Spory między stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy

rozstrzygać będzie Sąd właściwy w Piotrkowie Trybunalskim.

( 19

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem  3 egzemplarze  dla Zamawiającego 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :                                             WYKONAWCA :