Załącznik „A”

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści.

- 1 -

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  adaptacje pomieszczeń administracyjnych dla potrzeb Ośrodka Sztuki Współczesnej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 5 w ramach zadania p.n.:

„ Utworzenie Ośrodka Sztuki Współczesnej”

Zakres rzeczowy obejmuje :

- Roboty budowlane:

  - roboty rozbiórkowe – ściany;

  - roboty rozbiórkowe – posadzki;

  - rozbiórka schodów zewnętrznych

  - wywóz gruzu na odl. 14 km;

  - roboty murowe;

  - roboty tynkarskie wewnętrzne;

  - roboty dociepleniowe elewacji;

  - licowanie ścian płytkami ceramicznymi;

  - roboty malarskie;

  - montaż ścianek z płyt gipsowo- kartonowych;

  - wykonanie gładzi gipsowej na sufitach;

  - montaż stolarki okiennej i drzwiowej;

  - montaż elementów kratowych o masie do 10 kg.

  - wykonanie podkładów oraz warstw wyrównawczych pod posadzki;

  - wykonanie posadzek z płytek ceramicznych i z wykładzin z tworzyw sztucznych;

  - wykonanie schodów wejściowych od ulicy Dąbrowskiego;

  - wykonanie pylonów w elewacji od ul. Dąbrowskiego;

  - wykonanie schodów wejściowych od strony zaplecza;

  - roboty ziemne i betonowe związane z montażem podnośnika dla osób niepełnosprawnych;

  - montaż i rozruch podnośnika dla osób niepełnosprawnych ( wg wytycznych zapisanych w STWiOR;

  - demontaż starego i ułożenie chodnika z płyt betonowych na podsypce piaskowej;

- Roboty  instalacyjno- inżynieryjne

  - demontaż istniejącej instalacji wod-kan,

  - demontaż istniejących przyborów sanitarnych,

  - montaż instalacji wodnej z rur z tworzyw sztucznych z włączeniem do istniejącego pionu wodnego,

  - montaż zestawu wodomierzowego z niezbędną armaturą,

  - montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PVC łączoną na uszczelki gumowe,

  - montaż przyborów sanitarnych,

  - montaż pojemnościowych podgrzewaczy wody,

- Roboty elektryczne

  - Zasilanie instalacji wewnętrznej z istniejącego przyłącza kablowego.

  - Instalacja oświetlenia i gniazd ogólnego przeznaczenia prowadzona 
w tynku i w przestrzeni ponad stropem podwieszonym.

  - Oświetlenie ogólne lampami fluoroscencyjnymi, części wystawowej oprawami z wykorzystaniem szynoprzewodów montowanych na zwieszakach do stropu i kratownicy.

  - Instalacje logiczna i telefoniczna w rurkach RVS pod tynkiem.

  - Przygotowanie umowy na dostawę energii i podanie napięcia w instalacji.

zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia , dokumentacją techniczną i przedmiarami robót .

- 2 -

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na:

- rozpoczęcie……………………….

- zakończenia : 5 miesięcy od podpisania umowy

termin określony datą ( ………………..)

- 3 -

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od podpisania umowy.

- 4 -

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie :

-  p.  Tadeusz Tazbir – branża budowlana

-  p.  Marcina Anglart – branża sanitarna

-  p.   Andrzej Szczygielski – branża elektryczna

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie  ................................

zam.  ........................................................, posiadającego uprawnienia

budowlane nr  ................................

- 5 -

1. Wykonawca zabezpieczy w sposób należyty teren budowy.

2. W czasie wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w   
    stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszystkie   
    urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci.

3. Po zakończeniu budowy Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże go 
    Zamawiającemu w terminie  do dnia  zakończenia robót.

- 6 -

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody  wyrządzone osobom trzecim, w szczególności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego wykonania umowy.

- 7 -

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów  
    własnych.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom    wyrobów 
    dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

- 8 -

1.  Strony ustalają, że obowiązującą  formą wynagrodzenia jest  wynagrodzenie 
     ryczałtowe .

2. Wynagrodzenie  ryczałtowe ustalone   na podstawie oferty przedłożonej  w 
     przetargu nieograniczonym , wyraża się  kwotą ............... zł netto + VAT 
     obowiązujący w trakcie realizacji umowy. Na dzień zawarcia umowy

stawka VAT 22 % i  wynagrodzenie wynosi brutto................................zł       (słownie:......................................................................................................................).

3. Wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi na podstawie faktur , po 
    protokólarnym odbiorze robót, zgodnie z załączonym harmonogramem robót 
   stanowiącym integralną część umowy.

- 9 -

1. Wykonawca  wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości   
    5 %  wynagrodzenia ofertowego tj. .......zł  w formie .......................

2. Część zabezpieczenia, stanowiąca 30% ogólnej kwoty zabezpieczenia należytego 
    wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczeń w ramach 
    gwarancji.

3. Pozostałe 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarantujące 
   zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwrócone  w ciągu 30 dni po ich 
   ostatecznym odbiorze.

4.Część stanowiąca zabezpieczenie z tytułu gwarancji zostanie zwrócona

w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji.

5.W.w kwoty podlegające zwrotowi mogą ulec zmniejszeniu w związku z 
   potrąceniami z tytułu złej jakości robót, niedotrzymania terminu wykonania umowy 
  lub nakładami poniesionymi przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad. 
  Zamawiający  wykorzysta zdeponowane zabezpieczenie   z tytułu należytego 
   wykonania umowy w przypadku, gdy Wykonawca po dwukrotnym wezwaniu 
  do usunięcia usterek gwarancyjnych nie podejmie czynności zmierzających 
  do ich naprawienia.

6. W przypadku wyboru formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
    innej niż pieniądz ( gwarancje  ubezpieczeniowe, gwarancje bankowe...), 
    Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu 
    zabezpieczenie w wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego brutto tj.:……

z  czego :

a). 70 % kwoty zabezpieczenia tj. ….......... zł z przeznaczeniem na zgodne 
        z  umową wykonanie robót ,

b)  30 % kwoty zabezpieczenia z przeznaczeniem  na pokrycie roszczeń 
          w okresie gwarancji.

- 10 -

1. Strony ustalają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary

umowne.

2. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach   i wysokościach:

a . Zamawiający  naliczy Wykonawcy  kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości  0,5 %

wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 2  za każdy dzień opóźnienia .

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w 
      okresie gwarancji – w  wysokości  0,5 % wynagrodzenia brutto  wymienionego 
      w § 8 ust. 2  za każdy dzień opóźnienia   liczonej od  dnia wyznaczonego na 
      usunięcie wad.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy

w wysokości  10 %   wynagrodzenia brutto  wymienionego w § 8 ust. 2.

b. Wykonawca naliczy Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu określonego 
w § 3  w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania  uzupełniającego, 
   przenoszącego wysokość   kar umownych do  wysokości rzeczywiście poniesionej 
   szkody.

- 11 -

Wykonawca zobowiązany jest do  zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących działalności Zamawiającego, o których dowiedział się w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak również do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich materiałów, z którymi z racji wykonywania umowy mógł się zetknąć..

-12 -

W przypadku przerwania robót przez Zamawiającego, Zamawiający  zobowiązuje 
   się uregulować poniesione przez Wykonawcę koszty wykonanych robót, po

uprzednim ich zinwentaryzowaniu.

- 13 -

Sposób przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy : odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji.

- 14 -

W terminie 14 dni po upływie ustalonego  w umowie terminu gwarancji nastąpi przegląd techniczny mający na celu ustalenie stanu robót i stanu usunięcia wad okresu gwarancji

- 15 -

Wykonawca na wykonane roboty udziela gwarancji, której okres wynosi  3 lata, licząc od dnia odbioru robót.

- 16 -

Zamawiający ma obowiązek uregulowania  faktur częściowych  za  roboty w terminie  14 dni od jej otrzymania, wraz z dokumentami rozliczeniowymi potwierdzonymi przez inspektora nadzoru , zaś gdy chodzi o fakturę końcową  w terminie 30 dni od daty   jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi potwierdzonymi przez  inspektora  nadzoru.

Płatnikiem faktur będzie Urząd Miasta  w Piotrkowie Trybunalskim Pasaż Rudowskiego 10 .

- 17 -

Zmiana postanowień zawartej umowy   nastąpić może za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie  pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy-  Prawo zamówień publicznych.

- 18 -

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy

kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.

2. Spory między stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy

rozstrzygać będzie Sąd właściwy w Piotrkowie Trybunalskim.

- 19 -

Umowę niniejszą sporządzono w  4 jednobrzmiących egzemplarzach, 
z przeznaczeniem  3 egzemplarze  dla Zamawiającego 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :                                             WYKONAWCA :