U M O W A   Nr ....................................... o wykonanie robót budowlanych

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu  ............2010 r. pomiędzy następującymi Stronami:

1.Miastem Piotrków Trybunalski

97-300  Piotrków  Trybunalski,  Pasaż Karola  Rudowskiego 10 reprezentowanym  przez :

...........................................................................................

zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM I,

2.PGE Dystrybucja Łódź-Teren Spółka Akcyjna z/s w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 58, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieście – XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000040237, NIP : 725 00 30 626, REGON: 470782760, kapitał zakładowy: 55 185 300,00 złotych w całości opłacony,  reprezentowanym przez:

1.................................................................................

2.................................................................................

Zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM II

a

firmą  ..................................................................................................

z siedzibą w  ......................................................................................

działającą na podstawie  ...................................................................

reprezentowaną przez :

zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści.

§ 1

- Zamawiający zlecają, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  zadanie wspólnie realizowane przez Miasto Piotrków Trybunalski i PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A z/s w Łodzi ,pod nazwą:

„Przebudowa sieci napowietrznej elektroenergetycznej i oświetleniowej oraz budowa oświetlenia ulicznego przy  ulicy Słowackiego ( na odcinku od Kościoła Bernardynów do torów PKP) w związku z modernizacją ulicy Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim”

2. Wykonawca jest zobowiązany na koszt własny m.in.  do:

- zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej inwestycji oraz wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę,

- opracowania dokumentacji powykonawczej w 4 egzemplarzach w każdej branży,

- Inwentaryzację geodezyjną należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach każdemu z Zamawiających( 2 egz. Zamawiający I ,2 egz. Zamawiający II). Do inwentaryzacji należy dołączyć szkice wytyczenia geodezyjnego wraz wykazem współrzędnych geodezyjnych,

- uzyskania koniecznych zezwoleń i uiszczenia opłat u zarządców dróg na zajęcie pasa drogowego,

- wykonania 2 szt. tablic informacyjnych wg wzoru uzgodnionego z Zamawiającym

3.Przydatne materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego II. Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z dokumentacją projektową – materiały przydatne wg wskazań Zamawiającego II po oczyszczeniu przewieźć na teren Bazy Materiałowej przy:

- ul. Działkowej w Piotrkowie Tryb. (teren GPZ Piotrków Wschód) słupy energetyczne;

- ul. Narutowicza 35 pozostałe materiały z demontażu;

i tam złożyć w sposób uporządkowany na wskazanym miejscu. Pozostałe materiały z rozbiórki, w tym gruz i zanieczyszczenia, nadmiar gruntu i grunt nieprzydatny oraz cienkie gałęzie i karpina z wycinki drzew winny być na koszt Wykonawcy usunięte poza teren budowy i zutylizowane przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy o odpadach. W ramach ceny umownej Wykonawca zapewni plan bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami prawa budowlanego.  W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy zapisami niniejszej umowy, a zapisami w którejkolwiek części dokumentacji projektowej w sprawie sposobu zagospodarowania materiałów pochodzących z rozbiórki, każdorazowo należy postąpić zgodnie z treścią umowy.

4. Szczegółowy wykaz robót wchodzących w zakres ww. umowy przedstawiono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , dokumentacji technicznej , przedmiarach robót i specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót, stanowiących integralną część umowy.

5.W sytuacji gdy rozwiązania zawarte w projekcie wykonawczym są sprzeczne lub  niezgodne z projektem budowlanym, nie mogą być uznane za wiążące. W przypadku rozbieżności między projektem budowlanym a wykonawczym należy zawsze uznać, że projekt wykonawczy jest obarczony błędem i należy go doprowadzić do zgodności               z projektem budowlanym. Zmiana projektu wykonawczego w tym zakresie nie jest zmianą przedmiotu umowy, lecz usunięciem rozbieżności między dokumentem wyższego rzędu     ( projekt budowlany) a dokumentem pochodnym ( projekt wykonawczy). W związku          z tym, wszelkie prace wykonywane w wyniku usunięcia tej rozbieżności nie są   zamówieniem dodatkowym ani nie wymagają podpisania aneksu zmieniającego przedmiot umowy.

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na :

- rozpoczęcie – przed upływem 7 dni od daty protokółu przekazania placu budowy

- zakończenia  - nie później niż do dnia 15.11.2010r.

§ 3

Zamawiający I i II przekażą Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od podpisania umowy.

§  4

1 .Przedsiębiorstwo Energetyczne zapewni nadzór inwestorski nad prowadzonym robotami w osobach inspektorów nadzoru :

- ......................................... – branża elektryczna

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie  ................................

zam.  ........................................................, posiadającego uprawnienia

budowlane nr  ................................

§ 5

1. Wykonawca zabezpieczy w sposób należyty teren budowy.

2. W czasie wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w   stanie  wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszystkie urządzenia  pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci.

3. Po zakończeniu budowy Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże go  Zamawiającemu w terminie  do dnia  zakończenia robót.

§ 6

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody  wyrządzone osobom trzecim, w szczególności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego wykonania umowy.

- W sposób szczególny Wykonawca zobowiązuje się do:

- dokonania w terminie do 7 dni od daty protokólarnego przejęcia placu budowy, ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód oraz odpowiedzialności cywilnej w zakresie i na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego , a w szczególności:

  - robót, obiektów, budowli, urządzeń oraz wszelkiego mienia ruchomego – od huraganu, ognia i innych zdarzeń losowych,

  - od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników, osób trzecich, ich mienia, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych.

§ 7

1. Do wykonania zadania Wykonawca użyje własnych materiałów oraz materiałów stanowiących dostawy inwestorskie. Wszystkie materiały użyte przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy muszą posiadać: trwałe oznaczenie kraju pochodzenia, świadectwo pochodzenia, wymagane certyfikaty oraz spełniać inne wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

2. Dostawami inwestorskimi są: transformator 15/0,4 kV znajdujący się do odebrania przez Wykonawcę z magazynu RE Piotrków Trybunalski zlokalizowanego przy ul. Narutowicza 35 w Piotrkowie Tryb.

3. W przypadku wystąpienia w czasie realizacji przedmiotu umowy robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca powiadomi pisemnie lub telefonicznie Zamawiającego II  o terminie prowadzenia takich robót, jednakże nie później niż na 18 godzin przed planowanym wykonywaniem prac. Zamawiający II  po otrzymaniu zgłoszenia przystąpi do sprawdzenia robót z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Sprawdzenie robót może odbywać się wyłącznie w dni robocze w  godzinach 8-14.

§ 8

1.Strony ustalają, że obowiązującą  formą wynagrodzenia jest  wynagrodzenie kosztorysowe.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia książki obmiaru.

2.Wynagrodzenie  szacunkowe, przyjęte na podstawie oferty przedłożonej  w  przetargu nieograniczonym  wyraża się  kwotą:

- dla części związanej z przebudową i budową oświetlenia ulicznego ............... zł netto + VAT obowiązujący w trakcie realizacji umowy.

Na dzień zawarcia umowy  stawka VAT 22 % i  wynagrodzenie wynosi brutto................................zł (słownie:...............................................................................................................)

- dla części związanej z przebudową sieci elektroenergetycznej i wlz ............... zł netto + VAT obowiązujący w trakcie realizacji umowy.

Na dzień zawarcia umowy  stawka VAT 22 % i  wynagrodzenie wynosi brutto................................zł (słownie:...............................................................................................................)

3. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto  może zostać zmienione w przypadku zmiany stawki VAT przez władzę ustawodawczą.

4. Rozliczenie poszczególnych robót nastąpi w oparciu o ich ceny jednostkowe wynikające    z kosztorysu   ofertowego i faktycznie wykonane ilości robót na podstawie sprawdzonych przez inspektora nadzoru i potwierdzonych  przez  uprawnionego geodetę książek obmiaru.

5.Wynagrodzenie ostateczne Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego i obmiarów robót potwierdzonych przez uprawnionego geodetę oraz przez wyznaczonego w § 4 ust. 1 inspektora nadzoru, z tym zastrzeżeniem, iż nie może ono być wyższe od kwoty  zabezpieczonej w budżecie  miasta na realizację zamówienia w zakresie oświetlenia  ulicznego. Każdorazowa zmiana wielkości obmiaru w stosunku do ilości przedmiaru podanej w kosztorysie ofertowym wymaga wcześniejszego uzgodnienia z właściwym Zamawiającym. Niezgodność pozycji kosztorysu powykonawczego w zakresie cenowym z odpowiednimi pozycjami kosztorysu ofertowego stanowić będzie podstawę do zwrotu przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego Wykonawcy do poprawienia.

Obmiar  powykonawczy powinien być uwzględniony na każdym etapie odbioru częściowego i faktury częściowej.

6. Wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi na podstawie faktur (po protokólarnym odbiorze robót) zawierających daty wystawienia i wartości  zgodne                             z załączonym harmonogramem robót  stanowiącym integralną część umowy                        w następujący sposób:

a) Miasto poniesie koszty:

- przebudowy i budowy oświetlenia ulicznego ( netto + podatek VAT)

b) Przedsiębiorstwo Energetyczne poniesie koszty :

- przebudowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej i WLZ( netto + podatek VAT).

7. Dopuszcza sie dokonanie  nieistotnych zmian projektu budowlanego, o ile nie powodują one istotnego zwiększenia wynagrodzenie Wykonawcy ( max do 10% ) oraz nie wykraczają poza zakres zamówienia podstawowego przewidzianego w projekcie budowlanym.

8. Podstawą do rozliczenia ewentualnych robót zamiennych i dodatkowych będą ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego lub w przypadku ich braku  wg średnich cen    Sekocenbudu za kwartał poprzedzający okres wykonania robót.

9.  Przedsiębiorstwo Energetyczne  dokona końcowego rozliczenia rzeczowo-finansowego robót.

§ 9

1. Wykonawca  wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiającemu I          w wysokości :  
    5 %  wynagrodzenia ofertowego dla zakresu dotyczącego oświetlenia  ulicznego tj. .......zł        w formie .......................

5 %  wynagrodzenia ofertowego dla zakresu dotyczącego robót elektroenergetycznych            tj. .......zł  w formie .......................

2. Część zabezpieczenia, stanowiąca 30% ogólnej kwoty zabezpieczenia należytego     wykonania umowy zostanie zatrzymana celem  pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady

3. Pozostałe 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarantujące    zgodne            z umową wykonanie robót, zostanie zwrócone  w ciągu 30 dni po ich  ostatecznym   odbiorze ( lub wygaśnie po upływie  ważności gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej ).

4.Część stanowiąca zabezpieczenie z tytułu rękojmi zostanie zwrócona w ciągu 15  dni po upływie okresu rękojmi za wady( lub wygaśnie po upływie  ważności gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej ).

5.W.w kwoty podlegające zwrotowi mogą ulec zmniejszeniu w związku z   potrąceniami  z tytułu złej jakości robót, niedotrzymania terminu wykonania umowy  lub nakładami poniesionymi przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad. 
  Zamawiający  wykorzysta zdeponowane zabezpieczenie   z tytułu należytego    wykonania umowy w przypadku, gdy Wykonawca po dwukrotnym wezwaniu   do usunięcia usterek gwarancyjnych nie podejmie czynności zmierzających do ich naprawienia.

6. W przypadku wyboru formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
    innej niż pieniądz ( gwarancje  ubezpieczeniowe, gwarancje bankowe...), 
    Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu  zabezpieczenie   w wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego brutto tj.:……

oraz :

a)  30 % kwoty zabezpieczenia  , która przeznaczona będzie   na pokrycie roszczeń  w    okresie rękojmi za wady.

§ 10

- Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego II  o gotowości poszczególnych części robót do odbioru częściowego, z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Zamawiający II  sprawdzi i potwierdzi ukończenie prac w zakresie ilościowym i jakościowym w terminie 7 dni.

- Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego II  o gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Zamawiającego II    wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru, w ciągu 14 dni od  daty  otrzymania zawiadomienia  i powiadomi  o tym Wykonawcę na piśmie w  terminie 7 dni  od  daty  zgłoszenia  gotowości do  odbioru.

- W celu dokonania odbioru końcowego Zamawiający II  powoła Komisję Odbioru, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Zamawiającego I , która dokona odbioru od Wykonawcy przedmiotu umowy w okresie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę potwierdzenia ukończenia prac i zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach próby i sprawdzenia.

- Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu II  dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dziennika budowy, niezbędnych świadectw kontroli jakości oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

§ 11

1.Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót zgodnie z dokumentacją projektowo-techniczną lub występowania wad, Zamawiający II  może odmówić odbioru.

§ 12

W przypadku ujawnienia wady lub usterki w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający II    wystąpi do Wykonawcy o bezzwłoczne jej usunięcie na jego koszt lub może zlecić usunięcie wad i usterek stronie trzeciej, jeżeli Wykonawca odmawia lub zwleka z ich usunięciem. W takim przypadku Zamawiający II  zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o swoim zamiarze we własnym zakresie. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wady Zamawiający II    zleci usunięcie wady we własnym zakresie. Kosztami usunięcia wady we własnym zakresie  zostanie obciążony Wykonawca.

§ 13

- Okres gwarancji przedmiotu niniejszej umowy wynosi 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego, z wyłączeniem dostarczanych przez  Wykonawców aparatów i urządzeń elektroenergetycznych, których okres gwarancji jest zgodny z okresem gwarancji udzielonej przez producenta – nie krótszy jednak niż 60 miesięcy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady także po upływie terminu o których mowa w punkcie 1, jeżeli zgłaszał wadę przed upływem tego terminu.

- Reakcja serwisu Wykonawcy na pisemne zawiadomienie o wystąpieniu wady nastąpi w ciągu 24 godzin od daty otrzymania zawiadomienia. Wada zostanie usunięta w terminie pisemnie uzgodnionym przez strony lecz nie dłuższym niż 48 godzin. Po usunięciu wady gwarancja na naprawiony lub wymieniony element będzie przedłużona o 36 miesięcy licząc od daty usunięcia wady potwierdzonej w protokole przez Zamawiającego.

- Koszty usuwania wad w okresie objętym rękojmią i gwarancją ponosi Wykonawca.

- W przypadku nie usunięcia wad lub nie dokonania wymiany elementu w uzgodnionym terminie Wykonawca zapłaci karę za zwłokę  analogicznie jak za zwłokę w oddaniu przedmiotu odbioru (§ 14 ust. 2 a Umowy).

§ 14

1. Strony ustalają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary   umowne.

2. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach   i wysokościach:

2a . Zamawiający  naliczy Wykonawcy  kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości  0,5 %wynagrodzenia  brutto wymienionego w § 8 ust. 2  za każdy dzień zwłoki .

Odsetki nalicza w razie uzasadnienia każdy z płatników wartości robót, które sam finansuje.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w  okresie gwarancji   – w  wysokości  1 % wartości brutto robót wykonanych z   wadami ,   za każdy dzień    zwłoki   liczonej od  dnia wyznaczonego na  usunięcie wad.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości  10 %         wynagrodzenia brutto  wymienionego w § 8 ust. 2.

- kary umowne będą potrącane z należności głównej, pomniejszając kwotę należną.

- w terminie 7 dni od powzięcia informacji o zamiarze naliczenia  przez Zamawiającego          kary umownej , Wykonawca winien uznać karę lub złożyć odwołanie z uzasadnieniem.

2.b. Wykonawca naliczy Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu określonego  w § 3                   w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania  uzupełniającego, przenoszącego   wysokość   kar umownych do  wysokości rzeczywiście poniesionej   szkody.

§ 15

Wykonawca zobowiązany jest do  zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących działalności Zamawiającego, o których dowiedział się w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak również do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich materiałów, z którymi z racji wykonywania umowy mógł się zetknąć.

§ 16

Zamawiający zobowiązują Wykonawcę do przechowywania dokumentacji związanej               z realizacją zadania do dnia 31.12.2021r. oraz  zastrzegają sobie  prawo wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych Wykonawcy związanych z jego realizacją przez cały okres ich przechowywania.

§ 17

Wykonawca wyraża zgodę na upublicznienie swoich danych osobowych i teleadresowych przez Zamawiających oraz przez Instytucję Zarządzającą w rozumieniu umowy o dofinansowanie projektu  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

§18

W przypadku przerwania robót przez Zamawiającego I lub II,   zobowiązują się oni  uregulować poniesione przez Wykonawcę koszty wykonanych robót, po uprzednim ich zinwentaryzowaniu.

§ 19

1.Sposób przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy :

Przedsiębiorstwo Energetyczne przygotuje odbiór końcowy i przekazanie do  eksploatacji,     a zrealizowane zadanie inwestycyjne stanowić będzie własność:

-  Miasta Piotrków Trybunalski w zakresie oświetlenia ulicznego ,

- Przedsiębiorstwa Energetycznego w zakresie sieci elektroenergetycznej.

2.W terminie 14 dni po upływie ustalonego  w umowie terminu gwarancji nastąpi przegląd techniczny mający na celu ustalenie stanu robót i stanu usunięcia wad okresu gwarancji.

§ 20

W przypadku roszczeń dotyczących przeglądów oraz usterek w okresie gwarancji, zarówno  Zamawiający  jaki i Przedsiębiorstwo Energetyczne   będą ich  dochodzić każde oddzielnie dla zakresu przez siebie finansowanego.

§ 21

Regulowanie  faktur  za  roboty następować będzie  w terminie  30 dni od jej otrzymania, wraz z dokumentami rozliczeniowymi potwierdzonymi przez inspektora nadzoru w następujący sposób:

Płatnikiem faktur będzie   bezpośrednio:

- Miasto   Piotrków Trybunalski  Pasaż Karola Rudowskiego 10 , 97-300 Piotrków Trybunalski  NIP – 771-27-98-771   w części oświetlenia ulicznego ,

-Przedsiębiorstwo Energetyczne    w części  elektroenergetycznej.

Faktury do zapłaty należy przedstawiać temu z Zamawiających, który jest płatnikiem.

§ 22

1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie    leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,         Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych    okolicznościach  .

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (podmiot dominujący w stosunku do PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A.) statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na przekazanie tej umowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) oraz podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w zakresie wskazanym w § 9 w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

§ 23

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy     kodeksu          cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.

2. Spory między stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy  rozstrzygać    będzie właściwy Sąd w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 24

Umowę niniejszą sporządzono w  3  jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem  po 1  egzemplarzu  dla Zamawiającego I, Zamawiającego II  i dla Wykonawcy.

§ 25

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

- zgodnie z § 1 pkt 4.

ZAMAWIAJĄCY I :   						ZAMAWIAJĄCY II :

Urząd Miasta                                            		    PRZEDSIĘBIORSTWO  ENERGETYCZNE

WYKONAWCA :