Wzór umowy

UMOWA o prace projektowe  NR

W dniu …………..  w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski

z siedzibą 97- 300 Piotrków Trybunalski, Pasaż  Karola  Rudowskiego 10 reprezentowanym przez :

Wiceprezydenta Miasta –

zwaną dalej „ ZAMAWIAJĄCYM” ,

a firmą ………………………………………………………………………………………….

działającą na podstawie KRS……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

zwaną  dalej „WYKONAWCĄ”,

po przeprowadzeniu procedury zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego zawarta została umowa  następującej treści :

§  1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-wykonawczej na regulację rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim  w ramach zadania pn.”Regulacja rzeki Strawy – dokumentacja techniczna” obejmująca:

- Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych              w skali 1:500 z dokonaniem kontroli usytuowania sieci podziemnych uzbrojenia terenu poprzez pomiar wszystkich elementów naziemnych sieci

- Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych                 w skali 1:500 – dla terenu zamkniętego ( teren PKP)

- Przygotowanie materiałów do wystąpienia z wnioskami o wydanie decyzji   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Opracowanie karty informacyjnej do wystąpienia z wnioskami o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

- Wykonanie koniecznych badań geologicznych

- Opracowanie niezbędnych operatów wodno prawnych dla całego zakresu projektowego, które pozwolą na uzyskanie pozwoleń wodno prawnych

- Wykonanie koniecznych opracowań hydrologicznych

- Opracowanie bilansu zrzutu wód deszczowych dla zlewni rzeki Strawa.

- Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu dla ww. etapów.

- Wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich

- Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

- Opracowanie projektów budowlanych i projektów wykonawczych regulacji, przebudowy i budowy przykrycia rzeki Strawy                         w Piotrkowie Trybunalskim na odcinkach:

-od posesji nr 72 przy ul. Polnej do  Al. Armii Krajowej ,

-od Al. Armii Krajowej poprzez ul. Wojska Polskiego przy tzw.”Ryneczku” do ul. Mickiewicza łącznie z  budową kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego od Al. Armii Krajowej do torów PKP oraz przebudową ulicy Wojska Polskiego na odcinku od Al. Armii Krajowej do torów PKP wraz z niezbędną przebudową                   i budową infrastruktury uzbrojenia podziemnego,

-od ul. Wojska Polskiego wzdłuż ul. Pereca do Al. Kopernika

(wg opisu przedmiotu zamówienia)

- Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,                  ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnionej  w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120 z 2003 r. poz. 1126),

- Uzyskanie wymaganych przepisami szczególnymi sprawdzeń, uzgodnień, opinii  i zezwoleń.

§ 2

Dokumentacja projektowa o której mowa w § 1  zostanie sporządzona w sposób

i w zakresie umożliwiającym uzyskanie decyzji o środowiskowych 	uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pozwolenia na budowę,          	pozwolenia wodno-prawnego oraz będzie  zgodna z  przepisami:

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku      i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  - Dz.U. z 2008r.,Nr 199 , poz.1227,

- Prawo budowlane  z dnia 07 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz.1118     z póź. zmianami,

- Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. –Dz. U. z 2005r., Nr 239, poz.2019 z póź. zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z  2003 r. ,Nr 120, poz.1133 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania         i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz.1194 z póź. zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. , Nr 63, poz.735 z póź. zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.2072 z póź. zmianami),

- Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie należy wykonać zgodnie                      z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.           w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U.   z 2004 r., Nr 130 , poz. 1389 z póź. zmianami).

§ 3

Projektant jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności  w zakresie  	ochrony znaków osnowy geodezyjnej. W przypadku jeżeli realizacja 	projektowanej inwestycji nie może się obyć bez zniszczenia znaków, w 	kosztorysie inwestorskim należy przewidzieć koszty ich odtworzenia. Ponadto w 	kosztorysie inwestorskim należy przewidzieć koszty przejęcia stanu znaków 	osnowy geodezyjnej przed  i po wejściu Wykonawcy na plac budowy.

§ 4

W ramach czynności o których mowa w  § 2   Wykonawca uzyska:

- niezbędne warunki techniczne do projektowania, opinie, uzgodnienia

i pozwolenia wymagane przepisami szczególnymi,

- dane wyjściowe do projektowania nie określone w niniejszej umowie.

§  5

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie w wysokości netto ................................................zł + podatek VAT 22% tj. brutto zł   .................................................(słownie złotych :  ......................................................).

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty i opłaty  związane  z uzyskaniem opinii i uzgodnień technicznych .

- Wynagrodzenie  ustalone w  ust. 1 jest niezmienne do zakończenia realizacji wszystkich prac projektowych objętych niniejszą umową.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w trakcie jej realizacji            z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie odpowiadające stopniowi zaawansowania prac, stwierdzonemu protokółem sporządzonym przy udziale Zamawiającego.

- Strony zobowiązane są, każda w swoim zakresie do współdziałania przy    wykonywaniu niniejszej umowy.

- Zamawiający ureguluje należność określoną w § 5 ust. 1 w wysokości 40% wynagrodzenia umownego brutto po przekazaniu dokumentacji projektowej obejmującej etap I. Pozostałe 60% (z podziałem po 30% dla etapu II i etapu III)  wynagrodzenia umownego brutto będzie uregulowane po sprawdzeniu dokumentacji  i akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji  dotyczących działalności Zamawiającego, o których dowiedział się w trakcie        realizacji niniejszej umowy,  jak również do pozostawienia w stanie nienaruszonym materiałów, z  którymi z racji wykonywania umowy mógł się zetknąć.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia do dnia 30 września 2011 r. z podziałem na etapy:

Etap I	 w terminie do dnia 15 grudnia 2010 r. 	- wykonanie map d/c projektowych, uzyskanie warunków technicznych do projektowania, opracowanie karty informacyjnej, materiały do wniosków o wydanie decyzji u.l.i.  ,  wykonanie niezbędnych badań geologicznych i hydrogeologicznych, projekty budowlane dla I-go etapu tj. odcinek od Al. Armii Krajowej do posesji nr 72 przy ul. Polnej

-  uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i uzyskanie decyzji u.l.i do dnia 31.03.2011r.

Etap II w terminie do 31 lipca 2011 r.	- projekty budowlane dla etapu II i III, wykonanie operatu wodno prawnego i uzyskanie pozwolenia wodno prawnego,

Etap III w terminie do 15 listopada 2011 r.  - projekty wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

§ 7

Poszczególne elementy dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1, należy wykonać w niżej podanej ilości egzemplarzy:

- Projekty budowlane 		- 6 egz. + wersja elektroniczna

- Projekty wykonawcze		- 4 egz. + wersja elektroniczna

- Karta informacyjna			- 1 egz. + wersja elektroniczna

- Operat wodno-prawny		- 2 egz. + wersja elektroniczna

- Przedmiary robót                          - 2 egz. + wersja elektroniczna

- Kosztorysy inwestorskie               - 1 egz. + (wersja elektroniczna osobno)

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

-  2 egz. + wersja elektroniczna

§ 8

Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony wyznaczają następujące osoby:

Zamawiający : ................................................................

Wykonawca :   ...............................................................

§ 9

Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego. Na nadzór autorski zostanie zawarta odrębna umowa.

§  10

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć dodatkowo w terminach uzgodnionych                z Wykonawcą dane, jakich brak wyłoni się w trakcie wykonywania umowy, a których niezbędności nie można było uprzednio przewidzieć.

§  11

- Należności wykonawcy będą regulowane w formie polecenia przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w ciągu 14  dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Dopuszcza się możliwość częściowego regulowania należności za wykonane elementy opracowania.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej bez zastrzeżeń.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, wystawienie faktury będzie mogło nastąpić po usunięciu braków.

- Płatnikiem faktur będzie  Miasto Piotrków Trybunalski,  Pasaż Karola Rudowskiego 10 ; 97-300 Piotrków Trybunalski;  NIP 771-27-98-771.

§  12

- Przekazywana dokumentacja zawierać będzie wymagane potwierdzenie     sprawdzeń rozwiązań projektowych, wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot odbioru zostanie dostarczona w umówionym terminie do siedziby Zamawiającego.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu zamówienia wystąpi konieczność wykonania dodatkowych prac, nie przekraczających łącznie 20% wartości zamówienia podstawowego, to wykonawca zobowiązany jest wykonać te prace na dodatkowe zamówienie udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów, parametrów i stawek czynników cenotwórczych nie większych niż w kosztorysie ofertowym.

§  13

- Zamawiający  naliczy Wykonawcy  następujące kary   umowne :

- za odstąpienie od umowy  wskutek okoliczności, za które odpowiada  Wykonawca  - 25%  wynagrodzenia brutto określonego  w § 5 ust. 1,

- za zwłokę w realizacji umowy  - 0,25% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. Po przekroczeniu wysokości kar umownych odpowiadających 15% wartości brutto umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy.

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – 25 % wartości brutto umowy,

- za zwłokę w  usunięciu wad - 0,25% wartości niewykonania prac w § 5 ust. 1   za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na  usunięcie wad .

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego,      przenoszącego  wysokość kar umownych do wysokości  poniesionej szkody .

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający oprócz kar określonych w ust. 1a, zachowuje prawo do kar umownych za zwłokę Wykonawcy.

§  14

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli dokumentacja projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązanie niezgodne               z parametrami ustalonymi w normach i  przepisach techniczno – budowlanych

- Zamawiającemu, który otrzymał wadliwą dokumentację projektową przysługuje prawo żądania bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Zamawiający po stwierdzeniu istnienia wady może:

  - żądać jej usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy termin  z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu nie przyjmie naprawy i obniży wynagrodzenie w odpowiednim stosunku,

  - odstąpić od umowy, gdy wada ma charakter istotny i nie da się usunąć                 w terminie odpowiednim dla Zamawiającego,

  - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wada nie da się usunąć  w odpowiednim dla Zamawiającego terminie, lecz nie ma charakteru istotnego.

- Za wadę istotną uważa się wadę uniemożliwiającą wykorzystanie dokumentacji projektowej w całości lub w części na potrzeby realizacji inwestycji.

§ 15

Postanowienia niniejszej umowy będą mogły zostać zmienione w stosunku do jej treści, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

a) wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu zamówienia i mająca wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia,

b) wystąpi przedłużenie, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa , czasu trwania procedur administracyjnych, mających wpływa na termin  wykonania przedmiotu zamówienia a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

c)  jeżeli wprowadzone zmiany będą korzystne dla Zamawiającego,

d)  zmiany te będą dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim ukończenie zamówienia jest, lub przewiduje się, że będzie, opóźnione na skutek tych działań,     a w odniesieniu do ppkt a, d  również z uwzględnieniem skutków finansowych,

f) inne wyżej nie wymienione za wystąpienie, których nie będzie ponosić winy żadna ze stron umowy.

§ 16

Strony ustalają, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.

§ 17

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku rażącego

naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym , czego nie było można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 18

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego  wprost z niniejszej umowy, autorskie prawa majątkowe do prac projektowych będących przedmiotem niniejszej umowy do ich wykorzystania zgodnie z celem, któremu mają służyć.

3. Spory między stronami mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 19

Umowę sporządzono w 2  jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej

ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                    WYKONAWCA :