Istotne postanowienia umowy

U M O W A   Nr ....................................... o wykonanie robót budowlanych

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu  ................ r. pomiędzy następującymi Stronami:

Domem Dziecka

97-300  Piotrków  Trybunalski,  ul. Wysoka 24/26 reprezentowanym  przez :

...........................................................................................

zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a

firmą  ..................................................................................................

z siedzibą w  ......................................................................................

działającą na podstawie  ...................................................................

reprezentowaną przez :

zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści.

( 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: WYMIANĘ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I INSTALACJI WODY W BUDYNKU DOMU DZIECKA ZLOKALIZOWANEGO W PIOTRKOWIE TRYB.  PRZY UL. WYSOKIEJ 24/26.

Szczegółowy wykaz robót wchodzących w zakres ww. umowy przedstawion w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , dokumentacji technicznej , przedmiarach robót i specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót, stanowiących integralną część umowy.

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na :

- rozpoczęcie……………………….

- zakończenia  - ...........................

§ 3

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od podpisania umowy.

(  4

1 .Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru :

- .........................................

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie  ................................

zam.  ........................................................, posiadającego uprawnienia

budowlane nr  ................................

( 5

1. Wykonawca zabezpieczy w sposób należyty teren budowy.

2. W czasie wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w   stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszystkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci.

3. Po zakończeniu budowy Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże go 
    Zamawiającemu w terminie  do dnia  zakończenia robót.

( 6

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody  wyrządzone osobom trzecim, w szczególności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego wykonania umowy.

- W sposób szczególny Wykonawca zobowiązuje się do:

- dokonania w terminie do 7 dni od daty protokólarnego przejęcia placu budowy, ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód oraz odpowiedzialności cywilnej w zakresie i na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego , a w szczególności:

  - robót, obiektów, budowli, urządzeń oraz wszelkiego mienia ruchomego – od huraganu, ognia i innych zdarzeń losowych,

  - od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników, osób trzecich, ich mienia, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych.

( 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów   własnych.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom    wyrobów 
    dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

( 8

1.Strony ustalają, że obowiązującą  formą wynagrodzenia jest  wynagrodzenie ryczałtowe.

2.Wynagrodzenie  szacunkowe, przyjęte na podstawie oferty przedłożonej  w  przetargu nieograniczonym  wyraża się  kwotą ............... zł netto + VAT obowiązujący w trakcie realizacji umowy. Na dzień zawarcia umowy  stawka VAT 8% i  wynagrodzenie wynosi brutto................................zł (słownie:...............................................................................................................)

3. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto  może zostać zmienione w przypadku zmiany stawki VAT przez władzę ustawodawczą.

4. Wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi na podstawie   faktury (po protokólarnym odbiorze robót) zawierającej datę wystawienia i wartość  zgodną   z zapisem ( 8 pkt. 2  .

( 9

1. Wykonawca  wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości   
    5 %  wynagrodzenia ofertowego tj. .......zł  w formie .......................

2. Część zabezpieczenia, stanowiąca 30% ogólnej kwoty zabezpieczenia należytego 
    wykonania umowy zostanie zatrzymana celem  pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady

3. Pozostałe 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarantujące    zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwrócone  w ciągu 30 dni po ich  ostatecznym odbiorze ( lub wygaśnie po upływie  ważności gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej ).

4.Część stanowiąca zabezpieczenie z tytułu rękojmi zostanie zwrócona w ciągu 15  dni po upływie okresu rękojmi za wady( lub wygaśnie po upływie  ważności gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej ).

5.W.w kwoty podlegające zwrotowi mogą ulec zmniejszeniu w związku z   potrąceniami z tytułu złej jakości robót, niedotrzymania terminu wykonania umowy  lub nakładami poniesionymi przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad.  Zamawiający  wykorzysta zdeponowane zabezpieczenie   z tytułu należytego    wykonania umowy w przypadku, gdy Wykonawca po dwukrotnym wezwaniu   do usunięcia usterek gwarancyjnych nie podejmie czynności zmierzających do ich naprawienia.

6. W przypadku wyboru formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
    innej niż pieniądz ( gwarancje  ubezpieczeniowe, gwarancje bankowe...), 
    Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu  zabezpieczenie   w wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego brutto tj.:……

oraz :

a)  30 % kwoty zabezpieczenia  , która przeznaczona będzie   na pokrycie roszczeń  w okresie rękojmi za wady.

( 10

1. Strony ustalają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary   umowne.

2. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach   i wysokościach:

a . Zamawiający  naliczy Wykonawcy  kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości  0,5 %wynagrodzenia

brutto wymienionego w § 8 ust. 2  za każdy dzień zwłoki .

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w  okresie gwarancji

– w  wysokości  1 % wartości brutto robót wykonanych z   wadami ,   za każdy dzień

zwłoki   liczonej od  dnia wyznaczonego na  usunięcie wad.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości  10 %

wynagrodzenia brutto  wymienionego w § 8 ust. 2.

- kary umowne będą potrącane z należności głównej, pomniejszając kwotę należną.

- w terminie 7 dni od powzięcia informacji o zamiarze naliczenia  przez Zamawiającego

kary umownej , Wykonawca winien uznać karę lub złożyć odwołanie z uzasadnieniem.

b. Wykonawca naliczy Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu określonego  w § 3  w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania  uzupełniającego, przenoszącego   
   wysokość   kar umownych do  wysokości rzeczywiście poniesionej   szkody.

( 11

Wykonawca zobowiązany jest do  zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących działalności Zamawiającego, o których dowiedział się w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak również do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich materiałów, z którymi z racji wykonywania umowy mógł się zetknąć.

§ 12

W przypadku przerwania robót przez Zamawiającego, Zamawiający  zobowiązuje 
 się uregulować poniesione przez Wykonawcę koszty wykonanych robót, po uprzednim ich zinwentaryzowaniu.

§ 13

1.Sposób przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy : odbiór końcowy i przekazanie do  eksploatacji.

§ 14

W terminie 14 dni po upływie ustalonego  w umowie terminu gwarancji nastąpi przegląd techniczny mający na celu ustalenie stanu robót i stanu usunięcia wad okresu gwarancji.

( 15

Wykonawca na wykonane roboty udziela gwarancji, której okres wynosi  5 lat, licząc od dnia odbioru robót.

( 16

Zamawiający ma obowiązek uregulowania  faktury  za  roboty w terminie  30 dni od jej otrzymania, wraz z dokumentami rozliczeniowymi potwierdzonymi przez inspektora nadzoru.

Płatnikiem faktur będzie  Dom Małego Dziecka, ul. Wysoka 24/26, 97-300 Piotrków Trybunalski  NIP – ........................

§ 17

1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach  .

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

( 18

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy     kodeksu

cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.

2. Spory między stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy  rozstrzygać 
   będzie właściwy Sąd w Piotrkowie Trybunalskim.

( 19

Umowę niniejszą sporządzono w  2   jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem  po 1  egzemplarzu  dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA :