### OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest budowa ulicy Chopina w Piotrkowie Trybunalskim .

Ogólny zakres robót polegać będzie na wykonaniu nowej konstrukcji ulicy pod obciążenie ruchem KR-2 .  Na całej długości jezdnia obustronnie okrawężnikowana krawężnikiem betonowym  . Wjazdy do posesji oraz chodnik  wykonane z kostki brukowej .

W zakres opracowania wchodzą następujące czynności :

- Roboty ziemne wraz z wywozem urobku

- Roboty przygotowawcze - rozbiórkowe

- Wykonanie podbudowy z kruszywa i gruntu stabilizowanego cementem

- Wykonanie nawierzchni z mieszanek min-bitumicznych

- Wykonanie wjazdów do posesji  z kostki brukowej

- Wykonanie chodników z kostki brukowej

- Ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem

- Ustawienie obrzeży trawnikowych na ławie betonowej

- Ułożenie rur osłonowych pod kable energetyczne

- Regulacja wysokościowa studni i zaworów wodociągowych

- Wykonanie terenów zielonych

- Wykonanie oznakowania pionowego

# Zawartość opracowania

- Strona tytułowa

- Podstawa opracowania

- Charakterystyka obiektu

- Nakłady rzeczowe

- Kosztorys uproszczony

- Tabela elementów scalonych

- Przedmiar robót

- Zestawienia R , M , S

II. Podstawa opracowania

Podstawą  do opracowania kosztorysu nakładczego są :

- Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych  ( KNNR )

Kosztorys sporządzono w oparciu o katalogi KNNR 1 , KNNR 6 .